МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

#### П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 1

Днес, 28.02.2011г. се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- Обсъждане и приемане на отчета на дейността на ПУДООС за 2010г.

- Приемане плана за дейността на ПУДООС за 2011г.

- Разглеждане на предложения за промяна на правила за кандидатстване и приоритети за финансиране.

- Разглеждане на молби/заявления за отпускане на средства за финансиране на инвестиционни проекти и дейности по опазване на околната среда.

4.1 Предложения за финансиране на канализационни мрежи и обекти в областта на управление на отпадъците.

4.2 Информация и предложения за водопроводни обекти за довършване.

- Разглеждане на молби/заявления за отпускане на средства за финансиране на неинвестиционни проекти и дейности по опазване на околната среда.

- Разглеждане на предложения по договори.

- Разглеждане на предложения по заеми.

8. Разни.

На заседанието присъстваха:

Членове на управителния съвет:

г-жа Нона Караджова – Министър на околната среда и водите - председател на Управителния съвет;

г-жа Евдокия Манева – Зам. Министър на околната среда и водите;

г-жа Ваня Григорова – Изпълнителен директор на ИАОС;

г-н Владимир Москов – представител на Националното сдружение на общините, кмет на общ. Гоце Делчев;

г-жа Юлияна Янкова – директор „Опазване на околната среда” при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

г-жа Г. Симеонова – Изпълнителен директор на ПУДООС.

г-н  Петър Киров – гл. експерт в дирекция „ Държавни разходи” при Министерство на финансите.

Откриване на заседанието: Работата на заседанието на Управителния съвет беше открита от председателя - Министър Нона Караджова, която предложи за одобрение дневния ред. След приемането му даде думата на Изп. директор на ПУДООС за докладване по т.1.

Изп. директор на ПУДООС информира УС, че към дата 09.02.2011г. е направена заявка за вписване в ТР/търговския регистър/ на новия член на УС – г-н Петър Киров. В законо установения 14 дневен срок, вписването не е направено поради затруднения в системата на Агенцията по вписванията, поради което г.н П. Киров присъства на

заседанието без право на глас. УС има необходимия кворум от 6 души за гласуване на решенията.

По точка първа от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. Директор на ПУДООС направи презентация на отчета за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2010г.

Изтъкна, че преобладаващата част от средствата през 2010 год. 90,03 % са били предназначени за разплащане на инвестиционни екологични проекти. Във връзка с ограничените средства през 2010г. са сключени само 17 бр. нови договори на обща стойност 7 687 068,72 лв.

Във връзка с за провежданата финансова инспекция от АДФИ на 73 броя договори на основание постановление № 11719/2009г. на Софийска градска прокуратура част от направените констатации са относно вземаните решения от УС на ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за неприоритетно финансиране на екологични проекти и дейности за периода от 2003 г. до Юни 2009 г.

Във връзка с работата на Инсинератора за болнични отпадъци посочи прираст на изгаряни отпадъци  5% спрямо 2009г.

По т. 1 Управителният съвет на ПУДООС прие отчета за дейността на ПУДООС за 2010г.

По точка втора от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. директор представи на вниманието на членовете на УС плана за дейността на ПУДООС за 2011г. Посочи лимита за разходване за 2011г. и остатъкът, който следва да бъде наличен в съответствие с изискванията на МФ в края на 2011г. година.

По т.2 УС прие плана за дейността на ПУДООС за 2011г.

По точка трета  от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. директор информира УС относно критериите за финансиране по откритата процедура за довършване чрез дофинансиране на  обекти от водопроводни проекти, по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране, на които остава по-малко от 35% за завършване в съответствие с подадената молба. Обясни необходимостта от допълването на правилата за отпускане на безлихвени заеми. Направи предложение за допълване на приоритетите във връзка с ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми.

УС обсъди предложенията.

По т. 3 Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1. Възложи на Изп. Директор да бъдат изготвени критерии и изисквания за кандидатстване за финансиране на: проектиране и изграждане на санитарно охранителни зони на първи пояс сондажи изключителна държавна собственост и да бъдат внесени на следващо заседание на УС за одобрение.

2. УС прие по откритата процедура за довършване чрез дофинансиране на  обекти от водопроводни проекти да се довършат в условията на сключените договори по ЗОП и/или проведените процедури.

Мотив: Целта на взетото решение е довършването до 100 % на започнатите проекти с цел крайна реализация на направените инвестиции от страна на ПУДООС, въвеждане в експлоатация на съоръженията от В и К мрежата и постигане на заложеният екологичен и социален ефект.

3. Прие правилата за отпускане на безлихвени заеми да се допълнят с нова точка:

„8.7. Когато ПУДООС се явява съфинансиращ орган по проекти, които ще бъдат изпълнявани и реализирани по Оперативна програма „Околна среда” с бенефициенти  общини, могат да бъдат отпускани безлихвени заеми в размер, необходим за изпълнение на проекта.”

Мотив: Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. В тази връзка предприятието подпомага дейността на общините, които кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Околна среда”.

4. Прие предложенията за уточнения в критериите и изискванията за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците.

Мотив: Касае се за корекции в номерации по точки в съответствие със закони и наредби  на приетите от УС на 16.12.2010г. „Критерии и изискванията за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците”.

5. УС прие във връзка с ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми допълнение към приоритетите, приети 26.08.2009 г.:

- Повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.

Мотив: Отношението на хората към опазване на биологичното разнообразие зависи от степента на тяхната  информираност по тези въпроси.

и  УС отложи за обсъждане на следващо заседание  допълването  с втория предложен приоритет:

- Подкрепа на устойчиви практики и модели за местно и регионално развитие.
	Мотив: Необходимо е да се конкретизират дейностите, които ще бъдат финансирани, тъй като текстът „устойчиви практики” е много общ.

По точка четвърта  от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изпълнителният директор предостави информация по всяко от предложенията за финансиране на инвестиционни проекти.

След направено обсъждане от Управителния съвет по всяко едно от предложенията за финансиране, УС взе следните решения:

По т. 4.1. Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1.  “Канализация на кв. Продимчец, гр. Ловеч”, Община Ловеч, област Ловеч – УС прие на Община Ловеч, област Ловеч да бъде отпусната безвъзмездна помощ за І-ви транш в размер до  894 542.77 лв.

Мотиви: гр. Ловеч е с 85 667 е.ж., с изградена ГПСОВ и отговаря на утвърдените приоритети за финансиране от ПУДООС, приети с Протокол № 3/26.08.2009г. на УС на ПУДООС, свързани с довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ-Ловеч за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители. Изпълнението на канализационната мрежа е във връзка с програма ИСПА инвестиционна мярка 2002/GB/16/P/PE/011.

2. “Изграждане на канализационна мрежа на гр.Средец по ул.”Витоша” в участъка от ул. „Цв. Радойнов” до автогара, община Средец, област Бургас” - УС прие на община Средец да бъде отпусната  безвъзмездна помощ в размер до 92 413.68 лв. за изпълнени СМР по изключение.

Мотиви: Населеното място е обект на задълженията на страната по Директива 91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчните води от населените места и е приоритетно за изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационни системи в срок до 01.01.2011 г., с необходимо качество на пречистените води за заустване в чувствителна зона. ГПСОВ – гр. Средец е изградена и с довършване на канализационната мрежа ще бъдат обхванати всички отпадъчни води от населеното място за пречистване.

3. Проект : ,,ИСПА/КФ Регламент 1164/94 мярка 2003/Bg/16/Р/Ре/019 Регионален център за управление на отпадъците в гр. Кърджали - възстановяване на средства за довеждаща инфраструктура до Претоварна станция гр. Момчилград //” Община Момчилград, област Кърджали - УС прие на община Момчилград по изключение да бъде отпусната безвъзмездна помощ за изпълнени СМР в размер до 239 854,86 лв. Договор да бъде сключен след представяне на необходимите документи.

Мотиви: Изграждането на съпътстваща инфраструктура към финансирани по програма ИСПА (Претоварни станции за третиране на твърди битови отпадъци и Депа за ТБО) е сред приетите приоритети с решение от 26.08.2009г. на УС на ПУДООС и от 22.02.2010г.

4. Проект „ Път с. Равадиново – Депо за ТБО Созопол Подобект:Местен път от км. 0+000  до км. 2+581,77 – участък от Депо за ТБО Созопол до кръстовище път с. Равадиново – с. Веселие на км. 3+409,30”- УС прие на Община Созопол, област Бургас да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 2 328 791лв. /до 1 579 835лв. за плащане изпълнени СМР и до 748 956 лв. за плащане предстоящи за изпълнение СМР/за довършване на Подобект:  „Местен път от км. 0+000  до км. 2+581,77 – участък от Депо за ТБО Созопол до кръстовище път с. Равадиново – с. Веселие на км. 3+409,30”.

Мотиви: Обектът е съпътстващо съоръжение на депо за ТБО – Созопол, Приморско и Царево, финансиран по програма ИСПА.  Проектът е за последната незавършена отсечка от пътя, която ще им осигури директен достъп до регионалното депо. Изграждането на съпътстваща инфраструктура към финансирани по програма ИСПА (Претоварни станции за третиране на твърди битови отпадъци и Депа за ТБО) е сред приетите приоритети с решение от 26.08.2009г. на УС на ПУДООС и от 22.02.2010г.

По т. 4.2. Управителният съвет разгледа предоставената информация и прие по принцип финансиране довършването на следните обекти:

1. Допълнително водоснабдяване с. Палат - Община Струмяни - безвъзмездна помощ в размер до 331 342,15лв. за изпълнени СМР за въвеждане на обекта в експлоатация, след пълна проверка на обекта, с цел уточняване на необходимата сума за дофинансиране.

Мотиви: Изпълнени са 73,06% от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

2. Допълнително вод. на с.Копривлен с водоизточник "Дълбокото дере" - местността "Пералище - Бука" - Община Хаджидимово - Необходимо е да се направи актуализация на молбата и пълна проверка на обекта, с цел уточняване на необходимата сума за дофинансиране.

Мотиви: Изпълнени са 78,96% от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

3. ”Реконструкция на селищна водопроводна мрежа по ул.”Райко Даскалов” от о.т.78 през о.т.113 до о.т.133 и през о.т.132 до о.т.131 по ул.”Стара планина”, по ул.“Г.Димитров” от о.т.82 през о.т.78 до о.т.73 и по ул.”Поройна” през о.т.98 до о.т.131, по ул.”Ал.Стамболийски” о.т.112 през о.т.11 до о.т.120, по ул.”Хр.Смирненски” от о.т.78 през о.т.99 до о.т.146, по ул.”С. Румянцев” от о.т.86 до о.т.99, по ул.“Д. Благоев” от ул.”Р. Даскалов” до ул.”Поройна” в о.т.98, по ул.” Хр.Смирненски” от о.т.146 през о.т.127 до о.т.132, по ул.”Грезнишки” от ул.”Р.Даскалов” до ул.”Поройна” в о.т.128, по ул.”Хр.Ботев” от о.т.112 до о.т.125 на с.Търнава, община Бяла Слатина”- община Бяла Слатина – безвъзмездна помощ в размер до 404 937,89лв. за довършване на обекта, след представяне на необходимите документи.

Мотиви: Изпълнени са 75,02% от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

4. Допълнително водоснабдяване на гр. Джебел от речно водохващане от р.Казаците - ІІ етап- община Джебел - Необходимо е да се направи актуализация на молбата молбата и пълна проверка на обекта, с цел уточняване на необходимата сума за дофинансиране.

Мотиви: Изпълнени са 90,5% от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

5. Водоснабдяване група Жинзифово – ІІ етап Вкл.: Водопровод Широко поле и Водопровод Гъсково - община Кърджали - безвъзмездна помощ в размер до 256 071.22лв. за завършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 71,37 % от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

6. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа село Пашово - община Велинград - безвъзмездна помощ в размер до 100 000лв за изпълнени СМР/спрени по закона за ДБ за 2009г./ и  130 510,13лв. за завършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 74,27 % от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

7. Водоснабдяване на с.Дълбок Извор, общ.Първомай-І етап- община Първомай - безвъзмездна помощ в размер до 82 396,23лв. за завършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 78,44 % от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

8.”Водоснабдяване на с. Фатово, с. Полковник Серафимово, с. Габрица и дом за стари хора”- Община Смолян- безвъзмездна помощ в размер до 141 296,63лв за изпълнени СМР по КСС от договор № 6801 и 592 263 лв. за довършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 67,09 % от проекта. Обектът ще бъде въведен в експлоатация.

По точка пета от дневния ред докладва Г. Симеонова.

УС направи обсъждане по всеки от неинвестиционните проекти.

По т. 5. Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1. УС прие да бъдат предоставени от ПУДООС средства в размер до 26 000лв. за възлагане на оценка на остатъчния капацитет на регионално депо с. Въглен и оценка на възможностите и риска от депониране на допълнителни количества отпадъци на депото за период 8-10 месеца.

Мотиви: Необходима е обективна оценка за възможностите на регионално депо за ТБО с. Въглен, във връзка с приемане на решение за депониране на отпадъците  на гр. Варна до изграждането на ново регионално депо за ТБО.

2.,,Инвентаризация, състояние на находищата и култивиране на редки и застрашени видове от сем. Рlumbaginaceae /саркофаеви/, разпространени в застрашени местообитания” – УС прие на Институт по декоративни растения-София да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 84 865 лв.

Мотиви: Всички видове, от cем. Саркофаеви, са включени в Червената книга на България и Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Проекта е приоритетен, съгласно приетите приоритети от 26.08.2009г.

Институтът не може да получи финансиране по Приоритетна ОС 3 на Оперативната програма „Околна среда 2007-2013”, тъй като не е допустим бенефициент.

3. УС прие на Институт по ботаника да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 22 814 лв., като допълнителни средства по договор №7860/27.11.2009г. за цялостна реализация на проекта.

Мотиви: С допълнително осигурените средства ще се постигне цялостното и успешно осъществяване на започнатите дейности по установяване и картиране на стопански значими находища на 12 вида от род Alchemilla в слабо проучени райони в Западна Стара планина, Западни и Средни Родопи, Осоговска планина и Средна гора /извън защитените територии/; оценка на експлоатационните запаси и предложение за  тяхното устойчиво използване и опазване. Ще се постигнат резултати, които ще допринесат за изясняване на стопанското значение и количествата допустим добив от най-търсените видове шапиче.

4. УС прие на Институт по Океанология-БАН – базова организация,( ИБЕИ-БАН партньор в проекта) да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 155 460 лв. за реализацията на проект „ Разширяване на екологичната мрежа НАУТУРА 2000 в българската черноморска акватория за преодоляване на средната недостатъчност по отношение на морските местообитания 1110 „ Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини” и 1170 „ Рифове „ и видовете 4125 Alosa immaculatа, 1349 Tursiops truncates и 1351 Phocoena phocoena и частично попълване на научни резерви за местообитание 1180 „Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове” и вид 1349 Tursiops truncates в съответствие със заключенията на европейския тематичен център по биоразнообразие от Биогеографския семинар за Черно море, 15 юни 2010г., Бриндизи”.

Мотиви: С реализацията на проекта МОСВ ще разполага с необходимата информация за изграждане на мрежата Натура 2000 в Българския участък в акваторията на Черно море. Очакваните ползи се състоят в систематизиране на обективна информация за преразглеждане на границите, разширяване на съществуващите и/или обявяване на нови зони в зависимост от разпределението и състоянието на типовете природни морски местообитания и видовете, обект на опазване от Директивата за местообитанията.

5.  УС прие да бъде предоставена безвъзмездна помощ на Фондация „Земята и хората” в размер до 4 850 лв. за отбелязване на Международния ден на Майката-Земя – 22 април и провеждане на ХІХ Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и Земята”.

Мотиви: Националният музей „Земята и хората” ще отбележи за двадесет и първи път Деня на Земята, а провеждането на Международния конкурс „Музиката и Земята” за деветнадесети път е под патронажа на Министъра на околната среда и водите. От 1995 г. до сега, Министерство на околната среда и водите, чрез ПУДООС традиционно подкрепя тази инициатива и осигурява част от финансирането на конкурса.

6. УС прие да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 11 947,20 лв. за издаване на последния том 4 „Биоразнообразие на Западните Родопи 2” на Национален природонаучен музей при БАН.

Мотиви: Това е четвърти том от серията сборници, които целят да се обхване цялото биоразнообразие на България (флора, фауна и микота). За всяка група е изработена от специалисти статия, съдържаща всички видове по съвременната таксономия, история на изследванията, очертаване на консервационно важните райони, ендемитите и реликтите, както и заплахите за уязвимите видове. Сборникът ще бъде разпространен до поделенията на МОСВ, чрез книгообмена на БАН и в други страни, а също и в библиотеките на съответните научни институти и факултети.

7. УС прие да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер на 5 000 лв. за провеждане на Седма национална конференция по химия и Международна конференция на тема „Зелени технологии за зелена околна среда” на Съюз на химиците в България.

Мотиви: Организацията на обединените нации е обявила период 2005 – 2014 г. за „Десетилетие на образованието и устойчивото развитие”. В рамките на това десетилетие по предложение на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), 63-то Общо събрание на ООН с резолюция от 30.12.2008г. е определило 2011г. за „Международна година на химията”. Основно направление в дейността на Съюза на химиците в България през 2010г. е подготовката и провеждане на дейности свързани с Международната година на химията с цел: повишаване общественото признание на химията и нейните възможности за решаване на глобалните проблеми и опазване на околната среда; повишаване интереса на младите хора към химията и генериране на творчески ентусиазъм за бъдещето на химията.

8. ,,Възстановяване на Дряновска екопътека” – УС отклони молбата на Община Дряново, област Габрово за отпускане на безвъзмездна помощ.

Мотиви: За реализация на обекта са осигурявани средства от ПУДООС и други източници. Общината следва има организация и набелязани мерки за опазването на изграденото и устойчивото му ползване.

По т. 6. Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:				1. “Групово водоснабдяване на с. Стража и с. Орешец, общ. Смолян”- УС отлага разглеждането на молбата.

Мотив: Откритата с решение на УС на ПУДООС от 16.12.2010 г. процедура е за довършване чрез дофинансиране на  обекти от водопроводни проекти, по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране, които са със степен на изграденост над 65 % и остават по-малко от 35% за завършване в съответствие с подадената молба , а настоящият проект не отговаря на така посочените изисквания.

2.  ”Главен събирателен канал с.Стойките” – УС отклони молбата на община Смолян по изключение да се отпусне безвъзмездна помощ  в размер на 987 911,24 лв. за разплащане на изпълнените СМР на обекта.

- Мотиви: Обектът не е сред приоритетите приети от УС на ПУДООС на 26.08.2009г. - довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители. Село Стойките е с население под 10 000 еквивалентни жители и няма изградена пречиствателна станция за отпадните води.

По точка седма от дневния ред за безлихвени заеми докладва Г. Симеонова.

УС обсъди предложенията.

По т. 7. Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1. “Проект за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на община Трън”- УС прие на  Община Трън, област Перник да бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 499 033 лв. при условия 2 години гратисен период и 3 години срок за възстановяване.

Мотиви: В момента на територията на общината има организирано сметосъбиране частично в гр.Трън. С реализирането на настоящия проект ще се въведе организирано сметосъбиране на територията на цялата община.

2. „Изграждане на малка ВЕЦ „Манастирска” на р.Манастирска и р. Скокова” -УС прие промяна на погасителния план договор за безлихвен заем - № 5991 от 20.08.2007г. на Фирма „Ралица – 73” ООД  гр. Кюстендил, като изменението касае само размера на погасителните вноски, а не сроковете по издължаване на заема.

Мотиви: Касае се промяна в размера на погасителните вноски, без да се променя крайния срок за възстановяване на заема при наличие на актуална мотивирана финансова обосновка и съгласие на банката – гарант.

По точка осма от дневния ред докладва Г. Симеонова.

УС коментира представената информация.

По т. 8. Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1. УС прие на основание чл. 21, т.4 Правилника за устройството и дейността на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда приет да бъдат предоставени средства в размер на 2000,00 / две хиляди / лв. след сключване на граждански договор за предоставяне на консултантски услуги за предварителна оценка и проверка на подадените проекти за рекултивация на 9 общински депа от г-жа Иванка Съботинова.

Мотиви: В рамките на бюджета на МОСВ за 2011г., касаеш дирекция „Управление на отпадъците” няма предвидени средства за разплащането на такива външни услуги.

2.  УС прие информацията по справките от директор на дирекция „АПФО” относно :

- Приключили съдебни дела към 31.12.2010г.;

- Предявени искове от и срещу ПУДООС, образувани дела и движение по тях към 31.12.2001г.

3. След направено обсъждане УС реши обобщената информация за регистрираните количества негодни за употреба пестициди, на които срокът на годност е изтекъл до 2001г. да бъде предоставена на следващо заседание на УС .

4.  УС на ПУДООС преразгледа решението по  т.4 от Протокол № 3/28.10.2004г. и взе решение за прилагането на ефективно заплащане на услугите извършвани от инсинератора при унищожаването на наркотици, опиати и прекурсори, като с оглед нашия принос в борбата срещу разпространението на наркотици се прилага цена от 1,98 лв. с ДДС за следваща бюджетна година.

Мотиви: Приравняване с цената за обслужване на всички останали клиенти (болници, хосписи, домове за деца, трансфузионни клиники, родилни домове, клинични лаборатории, кръвни банки, трансплатационни центрове и други), които държавата подпомага.

5. Във връзка с постъпили над 2000 проекти за участие за провежданата кампания „За чиста околна среда– 2011г.”, УС прие сумата в размер на 750 х.лв. за финансиране на дейността, приета на заседанието от 16.12.2010г. да бъде завишена на 1 250 х.лв.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на УС закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ   НА   П У Д О О С:

(Н. Караджова)

ЧЛЕНОВЕ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ:

1.                                    			2.

(Е. Манева)					(Ю. Янкова )

3.                                    	 		4.

(Вл. Москов )	            			(В. Григорова)

5.

(Г. Симеонова)