МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

#### П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 4

Днес, 16.12.2010г. се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Предложения относно финансиране на инвестиционни проекти.

2.  Предложения относно финансиране на неинвестиционни проекти.

3.  Предложения за решения по договори.

4.  Предложения за отмяна на решения.

5. Информация за проекти, касаещи водоснабдяване с отменени решения и прекратени договори.

6. Предложение за приемане на актуализирани критерии, изисквания и документи за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците.

7.  Предложения за решения по заеми.

8. Предложения за решения във връзка с работата на инсинератора.

9. Разни.

На заседанието присъстваха:

Членове на управителния съвет:

г-жа Нона Караджова – Министър на околната среда и водите - председател на Управителния съвет;

г-жа Евдокия Манева – Зам. Министър на околната среда и водите;

г-жа Ваня Григорова – Изпълнителен директор на ИАОС;

г-жа Светославка Ботева– представител на Министерство на финансите;

г-н Владимир Москов – представител на Националното сдружение на общините, кмет на общ. Гоце Делчев;

г-жа Юлияна Янкова – директор „Опазване на околната среда” при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

г-жа Галина Симеонова – Изпълнителен директор на ПУДООС.

Заседанието на Управителния съвет на ПУДООС започна с доклад от изпълнителния директор за изпълнението на решенията от 14.12.2009г. и 30.07.2010г. за предоставяне на средства за извършване на експертната оценка за проект ГПСОВ – Созопол за да се прецени избора на площадка, икономическата ефективност от реализацията на проекта и възможността за продължаване изграждане на проекта със средства от оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”.

Изп. директор на ПУДООС представи на вниманието на УС изготвената експертна оценка на проект ГПСОВ – гр. Созопол и посочи направените препоръки.

Във връзка с решението за изготвяне на експертна оценка на проект „Депо за ТБО Златица, Пирдоп, Челопеч” (УС от 14.12.2009г.), г-жа Г. Симеонова информира, че експертиза е изготвена и предоставена от Сметна палата, поради което не се налага възлагане на такава от ПУДООС.

УС прие информацията по изпълнение на решенията от  14.12.2009г. и 30.07.2010г. Заседанието продължи по предвидения дневния ред.

I. По точка първа от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. директор представи на вниманието на УС предложения за финансиране на инвестиционни проекти. След направено обсъждане по всеки от проектите, Управителният съвет прие:

1. “Канализация на кв. Продимчец, гр. Ловеч”, Община Ловеч, област Ловеч - УС приема по принцип финансирането на обекта. Община Ловеч да представи допълнителна информация, включваща план-график на изпълнение на обекта и етапи на плащане.

Мотиви: Гр. Ловеч е с 85 667 е.ж., с изградена ГПСОВ и отговаря на утвърдените приоритети за финансиране от ПУДООС, приети с Протокол № 3/26.08.2009г. на УС на ПУДООС, свързани с довършване на довеждащи и главни колектори за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители. Необходимо е да има информация за етапите на изпълнение и плащане за да бъде планувано разпределението на наличния  финансов ресурс в ПУДООС.

2. “Изграждане на канализация в участъка от бл. 32 до пристанището – ул. „Хр. Ботев” и ул. „Радецки”, гр. Козлодуй”  - на Община Козлодуй, област Враца да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 259 177.24 лв.

Договор да се сключи при представяне на график за изпълнение на ПСОВ Козлодуй и срока за пускането в експлоатация на станцията.

Мотиви: Град Козлодуй е с 16 620 екв.ж. и отговаря на утвърдените приоритети за финансиране от ПУДООС, приети с Протокол № 3/26.08.2009г. на УС на ПУДООС, свързани с доизграждане на канализационна мрежа на агломерации с над 10 000 екв.ж. с цел по-пълно използване на капацитета на изграждащата се ПСОВ Козлодуй. С изграждането на канализационния участък ще се постигне почти 100 % завършеност на канал.мрежа , подлежаща на включване в предстоящия за изграждане Колектор VI , явяващ се част от проекта , подаден от Община Козлодуй за финансиране от ОП « Околна среда 2007 – 2013 « , приоритетна ос 1 .

3. “Изграждане на канализационна мрежа на гр. Средец по ул.”Витоша” в участъка от ул. „Цв. Радойнов” до автогара, община Средец, област Бургас” - на община Средец да бъде отпусната  безвъзмездна помощ в размер до 92 413.68 лв.

Мотиви: Населеното място е обект на задълженията на страната по Директива 91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчните води от населените места и е приоритетно за изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационни системи в срок до 01.01.2011 г., с необходимо качество на пречистените води за заустване в чувствителна зона ГПСОВ – гр. Средец е изградена и въведена в експлоатация.Канализационната мрежа е със степен на изграденост от 60 % към настоящият момент и обслужва 75 % от 14 646 еквивалент жители на град Средец. С реализацията на проекта ще бъде постигната степен на изграденост на канал.мрежа от почти 90 % и допълнително натоварване на съществуващата ПСОВ – Средец , въведена в експлоатация през 2008 г.

4. “Изграждане на главни канализационни колектори-гр.Раковски –  етап 2008-2009 г., община Раковски, област Пловдив”- на община Раковски да бъдат отпуснати  като безлихвен заем средства в размер до 300 000 лв. Община Раковски да включи етапа, финансиран от ПУДООС към проекта, с който кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Средствата да бъдат възстановени от община Раковски в ПУДООС, след предоставянето им на  общината от ОП „ОС 2007-2013”.

Мотиви: Да не се допуска два пъти отпускане на средства за изграждане на пътната настилка, която се финансирана по ОПРР и касае пътната част от улицата по трасето на канализационния колектор.  Населеното място е обект на задълженията на страната по Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населените места и е приоритет на изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационната система в срок до 01.01.2011 г. с необходимото качество на пречистените води за заустване в чувствителна зона.

5. “Канализация с. Маринка – II етап, община Бургас, област Бургас” - по изключение на община Бургас да бъде отпусната  безвъзмездна помощ в размер до 215 000 лв. за участъка под международен път I – 9 „Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново”.

Мотиви: Касае се за синергичната обвързаност на инфраструктурния проект „ Рехабилитация на пътна инфраструктура”, Лот 9, път I – 9 „Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново” , изпълняван от ОП” регионално развитие „ и недопускане на двойно разходване на средства за възстановяване на пътни настилки при реализиране на проект “Канализация с. Маринка – II етап на територията на с. Маринка, община Бургас.Част от трасетата на двата проекта съвпадат,  тъй като канализацията се изпълнява в оста на улиците , а път I – 9  е интегрална част от уличната мрежа на населеното място.

6. “Реконструкция на битова и дъждовна  канализация и водопровод по ул. „Черноморска” от О.Т. 32 до О.Т. 117, гр. Обзор, община Несебър”, област Бургас - отклонява финансирането на обект: .“Реконструкция на битова и дъждовна  канализация и водопровод по ул. „Черноморска” от о.т. 32 до о.т. 117, гр. Обзор, община Несебър”, област Бургас.

Мотиви: Проектът не отговаря на приетите от Управителния съвет на ПУДООС от 26.08.2009г. приоритети за финансиране.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

1. “Реконструкция на водопровод Рибарица - Тетевен - ІІІ етап-участък в път ІІІ-358 от км. 44+584 до км. 45+474” - на Община Тетевен, област Ловеч да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 446 553,70 лв.  Договор да бъде подписан след представяне на необходимите документи. Да се изиска информация от ДФ „ Земеделие „ - програма САПАРД или Общината относно обхвата на финансираната от програмата дейност и уточнение дали оставащите за довършване на обекта 10% са били предмет на молбата към САПАРД.

Мотиви: Проектът се финансира по изключение, тъй като обектът е с над 65% изграденост и със завършването на този последен трети етап ще се осигури 100 % завършеност на проекта , както и непрекъснато подаване на вода за питейно-битовите нужди на населението.

III. По точка втора от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. директор представи на вниманието на УС предложения за финансиране на неинвестиционни проекти. След направено обсъждане по всеки от проектите Управителният съвет прие:

П Е С Т И Ц И Д И

УС възложи да бъде изискана от всички РИОСВ информация за регистрираните количества негодни за употреба пестициди, на които срокът на годност е изтекъл до 2001г. ПУДООС да информира УС за наличните количества в страната.

1. “Преопаковане, транспортиране, временно съхраняване, износ и изгаряне на 8 тона забранени и негодни за употреба пестициди, намиращи се на територията на община Сандански”. – УС отлага разглеждането на молбата на Община Сандански след проверка на регистъра на стари пестициди на РИОСВ и доказване, че са от преди 2001г.

Мотиви: Необходимо е обобщаване на информацията от регистрите на РИОСВ за наличието на негодни за употреба пестициди със срок на годност до 2001г. След преценка на получените данни, УС ще определи политиката за финансиране на дейности, свързани с пестициди.

Б И О Р А З Н О О Б Р А З И Е

1. “Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки видове), гр. Стара Загора за периода 2011г.” – да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 173 381,60 лв. за осигуряване на издръжката на CITES Спасителен център – Стара Загора” за 12 месеца.

Мотиви: Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове на СНЦ „Зелени Балкани” е практически единственият спасителен център, който понастоящем работи в пълен капацитет и е заслужил доверието на Министерството и неговите регионални структури. Освен да подпомага усилията на страната да изпълнява задълженията си по Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), центърът активно работи и по опазването на защитените видове от българската фауна. В тази си роля той подпомага активно РИОСВ в тяхната работа по прилагането на закона за биологичното разнообразие. Значението на ЦРРРВ – Ст. Загора се вижда и от получените отчети от РИОСВ с отчитане по чл. 39 от ЗБР, като всички български видове птици, нуждаещи се от лечение и възстановяване, се разпореждат от РИОСВ за лечение в ЦРРРВ – Ст. Загора.

2. „ Разширяване на екологичната мрежа НАУТУРА 2000 в българската черноморска акватория за преодоляване на средната недостатъчност по отношение на морските местообитания 1110 „ Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини” и 1170 „ Рифове „ и видовете 4125 Alosa immaculatа, 1349 Tursiops truncates и 1351 Phocoena phocoena и частично попълване на научни резерви за местообитание 1180 „Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове” и вид 1349 Tursiops truncates в съответствие със заключенията на европейския тематичен център по биоразнообразие от Биогеографския семинар за Черно море, 15 юни 2010г., Бриндизи”  – по принцип приема да бъде отпусната безвъзмездна помощ до 274 194лв. след обосновка на исканите суми и становище от ИАОС.

Договор да се сключи с Институт по Океанология-БАН – базова организация,( ИБЕИ-БАН и Институт по рибни ресурси – ССА- участници в проекта) след прецизиране на количествено-стойностната сметка с цел редуциране на разходите за  дейността.

Мотиви: С реализацията на проекта МОСВ ще разполага с необходимата информация при изпълнение на законова връзка по изграждане на мрежата Натура 2000 в Българския участък в акваторията на Черно море. Очакваните ползи се състоят в систематизиране на обективна информация за преразглеждане на границите, разширяване на съществуващите и/или обявяване на нови зони в зависимост от разпределението и състоянието на типовете природни морски местообитания и видовете, обект на опазване от Директивата за местообитанията.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

- “Организация и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на обект „Регионално депо за битови отпадъци – гр. Перник” – на Община Перник да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 103 680 лв. за заплащане на извършени дейности по охраната на депото за 2009 и 2010г., както следва: за 2009г. – до 51 840лв.; за 2010 – до 51 840 лв. Да се направи инвентаризация на наличните материали по протокола,  с който са предадени за съхранение.

Мотиви: Охраната е необходима поради високата стойност на материалите и опазване собствеността на МОСВ.

ПРОСВЕТНА И ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ

1. “Издаване на поредица „Биоразнообразие на България” на английски език: том 4 „Биоразнообразие на Западните Родопи 2” – отлага разглеждането на молбата след предоставяне на допълнителна информация (какво е предназначението на изданието, какъв е  тиража и списък на институциите, на които ще бъде предоставено).

Мотиви: Необходимо е да бъде изяснено кой ще ползва изданието, какъв е тиража и на кои институции ще бъде предоставено.

КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

УС прие за сума в размер до 750 хил.лв. да бъде организиран Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2011г. за най-икономичен проект на тема  „Обичам природата – и аз участвам”.

Средствата да бъдат разпределени по следния начин:

- 34 проекта на общини и кметства по 10 000 лв. на обща стойност - 340 000 лв.;

- 20 проекта на НПО по 3 000 лв. на обща стойност – 60 000 лв.;

- 35 проекта на детски градини по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.;

- 35 проекта на училища по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие да се публикува на страницата на МОСВ и в национален ежедневник най-късно до 20 януари 2011г.

Да се предвиди краен срок за дейностите по проекта – м. Август 2011г.

УС възлага на Изпълнителния директор на ПУДООС да изготви критериите за участие в конкурса и да организира провеждането му.

Мотиви: С реализацията на дейностите ще се постигнат резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд и на подрастващите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане и ремонтиране на детски и спортни съоръжения.  Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

I I I. По точка трета от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Проект №1:  „Изграждане на канализационна мрежа гр. Симеоновград” с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа – Гл. колектор ІІІ по ул. „Съединение”, кв. „Злати дол” – участък от В1 до Пр. 2 и подмяна на водопровод от ОК 599 до ОК 462” и „Главен колектор І по ул. „Д. Благоев”, кв. „Йорданово” – участък от В1 до ОК 320 и подмяна на водопровод от Т.1 до ОК 320, гр. Симеоновград”, община Симеоновград, област Хасково -

прие да бъде направено разплащане на актуваните и приети за изпълнени СМР в рамките на КСС към Договор № 5559/01.12.2006г. в размер до 77 738 лв., съгласно извършено остойностяване на изпълнения участък от обекта в рамките на КСС към договора.

Мотиви: Разплащат се само изпълнените строително монтажни работи в съответствие с количествено-стойностната сметка по договора за финансиране, по единични цени от процедурата по ЗОП.

2. Област Враца – „Благоустрояване на туристически маршрут и публичната инфраструктура в комплекс „Леденика”, гр. Враца”. – прие да бъде направено окончателно разплащане на сумата в размер на 111 268 лв. въз основа на Констативен акт обр. 15 и договор № 4643 от 19.01.2005г. да се счита за приключил.

Мотиви:. Поради липса на финансови средства за финансиране на II-ри етап, строителните дейности са приключили на етапа подписване на Акт Образец 15 /констативен акт за установяване годността за държавно приемане на строежа/.

3. Община Смолян – Обект: ”Главен събирателен канал с.Стойките” по  договор № 6753/ 28.11.2008г. на стойност в размер до 900 873,32 лв. между ПУДООС и община Смолян – отклонява молбата на община Смолян за разплащане на изпълнените преди срока на договора СМР в размер на 987 911,24 лв.

Мотиви: ПУДООС няма финансов ангажимент за СМР, които са извършени преди подписването на договор за финансиране. Обектът не е сред приоритетите, съгласно решение на УС на ПУДООС от 26.08.2009г.

IV. По точка четвърта от дневния ред докладва Г. Симеонова.

След направено обсъждане по всяко от предложенията УС прие:

1. С решение на УС на ПУДООС от 22.02.2010г. на Община Козлодуй, област Враца е отпусната безвъзмездна помощ в размер до 500 000 лв. за реализацията на проект “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Козлодуй” -

УС потвърждава решението, взето на 22.02.2010г. с Протокол № 1, за финансиране на обект: “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Козлодуй” - на Община Козлодуй, област Враца за отпусната безвъзмездна помощ в размер до 500 000 лв. Да бъде уточнена сумата, необходима за завършване на обекта.

Мотиви: Козлодуй е агломерация с над 10 000 екв. жители. Обектът е приоритетен, съгласно решение на УС на ПУДООС от 26.08.2009г.

2. С решение на УС на ПУДООС от 22.02.2010г. на Община Етрополе, област София е отпусната безвъзмездна помощ в размер до 500 000 лв. за реализацията на проект: “Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Етрополе І етап, механично стъпало с довеждащ канализационен колектор до ГПСОВ, корекция на р. Малък Искър и път до ПСОВ”. - отменя решение, взето на 22.02.2010г. /Протокол № 1/, за финансиране на обект: “Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Етрополе І етап, механично стъпало с довеждащ канализационен колектор до ГПСОВ, корекция на р. Малък Искър и път до ПСОВ” - на Община Етрополе, област София за отпусната безвъзмездна помощ в размер до 500 000 лв.

Мотиви: Община Етрополе като агломерация с над 10 000 е.ж. има задължение до 31.12.2010г. да изгради канализационна мрежа и ГПСОВ. Обектът ще се финансира чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” , поради което отпада необходимостта от допълнително финансиране със средства от ПУДООС.

3. УС обявява за недействителна отмяната  от 30.07.2010г. на решение от Протокол № 2 от 23.06.2008 г. /на община Перник за „Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на Регионално депо за битови отпадъци – гр. Перник”/.

На  Община Перник да бъдат изплатени средствата по договор №6616/05.09.2008г., касаещ охрана на строителни материали за обект депо за ТБО гр. Перник за 2008г., въз основа на внесеното искане за плащане от 08.09.2010г.

4.  УС обявява за недействителна отмяната от 30.07.2010г. на решение по Протокол № 2 от 23.06.2008 г., с което на Община Георги Дамяново, област Монтана се отпуска допълнително безвъзмездна помощ в размер до 90 000 лв. за закупуване на сметосъбиращ автомобил.При подготовката на материалите за УС на ПУДООС на 30.07.2010 г. е допусната техническа грешка и е подадено за прекратяване решение на УС , по което вече е бил подписан и изпълнен договор № 6857 / 21.01.2009 г.между ПУДООС и Община Георги Дамяново.

V. По точка пета от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Принципно решение: УС на ПУДООС взе решение за откриване на процедира за довършване чрез дофинансиране на  обекти от водопроводни проекти , по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране , на които остава по-малко от 35% за завършване в съответствие с подадената молба. Целта на взетото решение е довършването до 100 % на започнатите проекти с цел крайна реализация на направените инвестиции от страна ПУДООС , въвеждане в експлоатация на съоръженията от ВиК мрежата и постигане на заложеният екологичен и социален ефект.

Във връзка с взетото принципно решение, УС прие да бъдат отпуснати средства за довършване на следните обекти със степен на изграденост над 65%:

1.   Водоснабдяване на ул.Елена ул.Родопи и ул.Хан Омуртаг, гр. Суворово - Община Суворово -  безвъзмездна помощ в размер на 55561.49лв. за довършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 69,30% от проекта.

2.   Реконструкция водопроводна мрежа с.Ново село - етап ІІІ,   Община Ново Село - безвъзмездна помощ в размер на 362563.44лв. за довършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 84,15% от проекта.

3.   Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в село Старосел-Главен клон I , Главен клон III , клонове 3 и 4,  община Хисаря - безвъзмездна помощ в размер на 244 554.10лв. за довършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 87,31% от проекта.

4.   Рехабилитация хранителен водопровод с. Раздел,   община Елхово - безвъзмездна помощ в размер на 40182.21лв. за довършване на обекта.

Мотиви: Изпълнени са 79,71% от проекта.

VI. По точка шеста дневния ред докладва Г. Симеонова.

УС прие по принцип изменение и допълнение на изискванията за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците.

С уточнение от представения за обсъждане проект да отпаднат :

По точка 1.1. „и юридически лица с нестопанска цел”

Изцяло отпадат точки:

  - предоставяне на средства на юридически лица с нестопанска цел за реализиране на информационни и образователни кампании, свързани с разясняване на необходимостта от събирането, оползотворяването и/ или обезвреждането на опасните и масово разпространени отпадъци.

2.11. Дейности за реализиране на информационни и образователни кампании свързани с разясняване на необходимостта от събирането, оползотворяването и/ или обезвреждането на опасни и масово разпространени отпадъци.

Както и точка III. И от внесения проект за изменение и допълнение на изискванията за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците. Дейностите, касаещи информационна, образователна дейност и печатни издания да бъдат изведени със самостоятелни критерии и условия за финансиране.

VII. По точка седма от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. директор предложи на вниманието на УС молби/заявления за безлихвени заеми в областта на управление на отпадъците, негласувани от УС на ПУДООС.

УС взе решения както следва:

1. УС прие промяна на погасителния план по договор за безлихвен заем № 6781 от 10.12.2008г. между ПУДООС и община Свиленград за обект  „Пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори” с начало на погасяване 30.01.2012г.

Мотиви:Община Свиленград доказа с представената документация значителните си финансови ангажименти през 2011г.:

- реализация на проект по техническа помощ в сектор „Води” за кандидатстване в ОП „Околна среда”/ Управляващият орган е потвърдил, че средствата за проектирането ще бъдат заложени за възстановяване от  оперативната програма/

- погасяване на облигационен заем взет за подмяна на водопроводната мрежа и асфалтиране на уличната мрежа,

Предвид и намалелите собствени приходи в резултат на финансовата криза общината ще изпадне в сериозни финансови затруднения през 2011година.

2. УС отклони молбата на „КА-5” АД за промяна на погасителния план по договор за безлихвен заем № 6373 от 24.01.2008г. за обект „Изграждане на МВЕЦ „Черепиш””.

Мотиви:

1. Към договора вече са подписани 2 анекса /Анекс от 11.06.2008г., с който е приет допълнителен график за реализация на проекта и нова количествено стойностна сметка и  Анекс от 18.12.2009г., с който се променя погасителния план/.

2. В предлагания нов погасителен план се залагат от август 2011г. и през цялата 2012 г. много високи погасителни вноски, т. е. основно издължаването на сумата по заема да бъде в края на периода на изтичане на договора със среден размер на месечните погасителни вноски 79 687,50 лв. Има голяма концентрация на задължението в  кратък период от време, представляващо голям риск за финансиращата институция.

3. В одитния доклад на Сметната палата е констатирано, че с отлагане на издължаването на заемите, очакваният приход от невъзстановени заеми  не може да се използва за реализация на други екологични проекти.

3. „Система за екологично централизирано топлоснабдяване на гр. Банско на база дървена биомаса”. „Бул Еко Енергия ” ООД.

УС даде разрешение на Изпълнителния директор за изчакване без предприемане на действия по предявяване на Банковата гаранция за срок до месец Март 2011г. (включително ).

Мотиви:

- Встъпвайки в правата си новият собственик ще поеме  всички задължения на „Бул Еко Енергия” ООД, включително и това към ПУДООС.

- При необходимост Банковата гаранция може да бъде предявена , тъй като е със срок на валидност до 28 февруари 2013г.

- Реализирането на проекта е изключително важно за региона. Ще се подобри чувствително съществуващата топлопреносна мрежа в гр. Банско, като се захранят училища, детски градини, хотелски комплекси. В резултат не се очакват неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда. Дървесината подлежи на пълно изгаряне и за разлика от дизеловото гориво и газьола не съдържа азот и сяра.

- Вторият финансиращ орган на проекта Уникредит Булбанк ( отпуснат кредит в размер на 4, 5 млн.лева ) вече двукратно е предоговарял условията по кредита на фирма „Бул Еко Енергия” ООД с удовлетворяване на исканията на кредитополучателя за удължаване на гратисния период по заема , както и допълнителни промени в погасителния план . По време на проведена тристранна среща банковата институция заяви еднозначна и категорична подкрепа за последващото развитие на проекта , неговото усъвършенстване и развитие .

VIII. По точка осма от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. директор представи на УС предложения за реализацията на проекти, във връзка с работата на инсинератора за болнични отпадъци.

УС взе следните решения:

1. УС на ПУДООС одобри отпускането на сума в размер до 15 000,00 (петнадесет хиляди лева) необходими за извършване на годишни тестове и издаване на сертификат от лабораторните анализи на отделяните газове след газоочистващата система на Инсинератора за изгаряне на болнични отпадъци.

Мотиви: Годишни тестове се извършват на основание на  НАРЕДБА № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци- изисква периодичен контрол по гл. 5, чл. 22 и чл.23 и спазване на условията по чл. 40 т.2.  Издаденото Разрешение на РИОСВ № 12- ДО -492-02 от 09.12.2009г. изисква изменение по условие №8 – т.3.

2. УС на ПУДООС одобри отпускането на сума в размер до 97 000,00 (деветдесет и седем хиляди) лева с включено ДДС необходими за материали, консумативи и услуги по извършването на планов ремонт на шнековете на Инсинератора за изгаряне на болнични отпадъци.

Мотиви: При нормалната експлоатация шнековете на пещта са подложени на най-голямо износване и след направените ремонти през 2010г. ще могат да функционират нормално в следващите няколко сесии горене. Отпадъците подавани в пещта се смилат посредством шнековете в процеса на изгаряне. При това се износват елементите: стоманени ламели, тръбни валове, лагери, втулки, опашни преходи, фланци и уплътнения на шнековете. Основна причина за износването са стъклени, минерални и най-вече метални отпадъци постъпващи от здравните заведения. При посещение на експерти от Енвикрафт през м. Февруари 2008 г. (доставчик на оборудването) е извършена детайлна проверка на пещта, подемния механизъм и шнековете. По тяхна препоръка, след като инсталацията е в редовна експлоатация над 5 години, е необходимо планирането на ремонт за подмяна на шнековете с нови.

3. УС на ПУДООС одобри отпускането на сума в размер до 45 000,00 лева без ДДС или 54 000,00 лв. с ДДС за извършване на планов ремонт на сградата на инсинератора.

Мотиви: От пускане в експлоатация на сградата пред 2003г. не е извършван основен ремонт на сградата.

4. УС на ПУДООС одобри отпускането на сума в размер до 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева необходима за извършваното посещение, проверка и установяване на необходимите промени, ремонти, подмяна на софтуер на Инсинератора при ПУДООС-МОСВ от екип на Енвикрафт А/С, Дания.

Мотиви: Подмяна на софтуера и анализ на управлението на електронната инсталация не са извършвани от тяхното пускане в експлоатация през 2003г. .

IX. По точка девета от дневния ред докладва Г. Симеонова.

1. УС прие предложението за корекции в плана за административните разходи на ПУДООС за 2010г.

2. УС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 5000 лв. във връзка преработка на Плана за управление на природен парк „Врачански Балкан” и Резерват „Врачански карст”. Договор да бъде сключен с „Агролеспроект” ЕООД.

Мотиви: Съгласно решение на ВЕЕС на Министъра на околната среда и водите, е възложено внасянето в Министерски съвет за приемане на проект за Плана за управление на природен парк „Врачански балкан” и Резерват „Врачански карст”, като за целта се налага отразяването на множество забележки направени от МОСВ , свързани с:

- Новия статут на територията на парка като НАТУРА 2000 зона – местообитания и птици;

- Приет ПУ на Басейнова  дирекция – Плевен;

- Промени в действащи закони, имащи отношение към територията на ПП и др.

Предвид гореизложеното, фактът, че преработката се налага по независещи от изпълнителя причини, довежда до необходимостта от отпускане на допълнителни средства – материалите за изготвяне на План за управление в пет оригинални екземпляра на хартиен носител (записка, два тома приложения 33 бр. карти)  и 50 копия на магнитен носител /CD/.

3.  “Подпорна стена за укрепване югоизточния скат на манастир „Покров на Пресвета Богородица”, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил - УС отклони финансирането на обект” “Подпорна стена за укрепване югоизточния скат на манастир „Покров на Пресвета Богородица”, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил” и препоръча молбата да бъде насочена към МРРБ, Министерството на културата или министъра без портфейл, отговарящ за вероизповеданията.

Мотиви: Проектът не попада в критериите и изискванията за финансиране от ПУДООС и приетите приоритети за финансиране от Управителния съвет на ПУДООС от 26.08.2009г.

4. УС прие решение на УС от 07.04.2010г.: „…въпросът със заменителни таблици към договори с предприятието, включени в рамките на подадената молба в ПУДООС и по количества СМР и стойности от проведената обществена поръчка да се решава от Изп. директор на ПУДООС”

да бъде допълнено с:

„ Включително изменения по договори в съответствие със ЗУТ и ЗОП в границите на гласуваната от УС сума.”

5. “Разработване на цялостен пакет от процедури и документи за кандидатстване, оценка, одобрение, мониторинг и докладване на проекти, финансирани от Националния доверителен екофонд в рамките на Националната схема за зелени инвестиции” – прие на Национален Доверителен екофонд (НДЕФ) да бъде отпусната безвъзмездна помощ до 50 000лв.

Мотиви: Във връзка с функционирането на НСЗИ в България МОСВ смята за целесъобразно и наложително спешно да се възложи на външни изпълнители разработването на правила и процедури за подбор и оценка на проекти за „позеленяване” чрез НСЗИ. НДЕФ съвместно с Дирекция “Политики за изменението на климата” на МОСВ разработи рамковия документ, описващ принципите на функциониране на Националната схема за зелени инвестиции, взаимоотношенията между отделните заинтересовани страни в процеса на прилагане на НСЗИ, очакваните резултати и изискванията към проектите, които ще се финансират от НДЕФ. В момента администриращият орган НДЕФ не разполага с никакви средства. Същевременно тези правила са необходими на МОСВ за воденето на преговори с потенциални купувачи на ПЕЕ. Поради сроковете на изпълнение е невъзможно средствата за реализация на проекта да бъдат включени в трансфера от 6 000 000 лв. на МОСВ (който е гласуван със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2011г.) е необходимо финансирането да бъде осигурено от ПУДООС на НДЕФ.

6.   "Дълбоководно заустване за ПСОВ Златни пясъци”  - УС прие по принцип отпускането на безлихвен заем. След представяне на всички изисквани документи съгласно ЗУТ, предложението да бъде представено на УС за решение в оперативен порядък за уточняване на сумата и условията по заема.

Мотиви:

Необходимо е спешно изпълнение на дълбоководното заустване поради нефункциониращо съществуващо заустване на пречистените води от ПСОВ Златни пясъци.

Изисква се общината в най-кратки срокове да представи: проект с количествено-стойностна сметка; разрешение за строеж, всички необходими документи за законосъобразност на строителството и да проведе процедура за избор на изпълнител в съответствие със ЗОП.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на УС закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ   НА   П У Д О О С:

(Н. Караджова)

ЧЛЕНОВЕ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ:

1.                                    			2.

(Е. Манева)					(Ю. Янкова  )

3.                                    	 		4.

(Вл. Москов )	            			(С. Ботева)

5.      			                                   6.

(В. Григорова) 				(Г. Симеонова)