МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

#### П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 4

Днес, 15.06.2012 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- Предложения относно финансиране на инвестиционни проекти.

- Предложения относно финансиране на неинвестиционни проекти.

- Предложения за отпускане на безлихвени заеми.

- Разни.

На заседанието присъстваха:

Членове на управителния съвет:

г-жа Нона Караджова – Министър на околната среда и водите - председател на Управителния съвет;

г-жа Евдокия Манева – Зам. Министър на околната среда и водите;

г-жа Юлияна Янкова – директор „Опазване на околната среда” при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

г-жа Г. Симеонова – Изпълнителен директор на ПУДООС.

г-н  Петър Киров – гл. експерт в дирекция „ Държавни разходи” при Министерство на финансите.

г-жа Ваня Григорова – Изпълнителен директор на ИАОС;

г-жа Димитрана Каменова – представител на Националното сдружение на общините, кмет на общ. Берковица.

Откриване на заседанието: Работата на заседанието на Управителния съвет беше открита от председателя - Министър Нона Караджова, която даде думата на Изп. директор на ПУДООС за докладване по т.1.

Изп. Директор информира УС за наличен свободен ресурс в размер 22 мил. лв. за  финансиране на инвестиционни и неинвестиционни проекти до края на 2012г.

По точка първа от дневния ред Г. Симеонова докладва предложения относно финансиране на инвестиционни проекти .

УС обсъди всяко от предложенията.

По т. 1.  Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

ПРОЕКТИ, КАСАЕЩИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. ДТБО-900309/28.09.2009 г.“Път до претоварна станция от км 0+000 до км 0+293(отклонение от път с.Светулка – с. Ахрянско при км 0+450)”, община Ардино, обраст Кърджали - на община Ардино, област Кърджали да бъде отпусната  безвъзмездна помощ в размер до 220 023, 17  лв.за изпълнение на предвидените по проект СМР.

Мотиви: Съответствие с приоритет - финансиране или съ- финансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма ИСПА, ФАР, и др. или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници.

С реализацията на проекта за изграждането на пътя до претоварна станция ще се съдейства за реализацията на стратегическата програма за осигуряване на икономически устойчиви и екологосъобразни услуги за управление на отпадъците на територията на община Ардино.

Ще се постигнат целите, заложени в Националната програма  за управление на отпадъците и в частност на програмата за управление на отпадъците на гр. Кърджали, която определя регионализацията като единствения икономически оправдан вариант, заради разпръснатите малки населени места, по-ниски от средните нива на заетост и доходи на населението.

ПРОЕКТИ, КАСАЕЩИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

1. КАН-120015/03.04.2012 г. “Отводняване двора на храм „Св. Георги” , касаещ дренаж и изграждане на канализационна система с включване на канализационните води към Гл. клон 9 -  на храм „Св. Георги, гр. Ямбол да бъде отпусната  безвъзмездна помощ в размер на 103 543, 93 лв.за изпълнение на предвидените по проект СМР.

Средствата да се предоставят чрез община Ямбол, след провеждане на необходимата процедура съгласно Закона за обществените поръчки.

Мотиви: Съответствие с приоритет - финансиране или съ- финансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма ИСПА, ФАР, и др. или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници. Проектът е допълнение към проект по ОПОС 2007 – 2013 , изпълняван от Община Ямбол. Включването в канализационната мрежа на събраните води при отводняване на двора на храм „Св. Георги” е предвидено да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба №7/14.11.2000г  за условията и реда на заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населените места.

2. КАН-120020/04.04.2012 г.за обект: „Канализация по републикански път ІІ-56 в регулацията на с. Калековец”, община Марица, област Пловдив – на Община Марица, област Пловдив да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до  2 099 452,20 лв. Договор да се сключи след представяне от В и К, писмена информация, че проекта касае завършване на изграждането на канализацията с. Калековец на 100% и декларация от община Марица, че обекта се завършва изцяло и след приключването му общината няма да търси повече средства от публични източници за канализационната система на с. Калековец.

Мотиви: Касае се за финансиране от ПУДООС на строителство на колектор под републикански път ІІ-56, изграждането на който се финансира по ОП“Регионално развитие“. Съответствие с приоритет - финансиране или съ- финансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма ИСПА, ФАР, и др. или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници.

3. КАН-500167/18.05.2012 г.за обект: „Канализационна мрежа с ПСОВ, с. Веселиново”, община Тунджа, област Ямбол – отклонява молбата на община Тунджа, област Ямбол.

Мотиви: Населеното място е с население под 2000 екв.жители . Препоръчва  на общината  да кандидатства по програма Развитие на селските райони .

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1. “Регионално депо за неопасни отпадъци, община Враца-Мездра – клетка 2.1”-  УС на ПУДООС потвърждава решението на община Враца, област Враца да бъде отпусната безвъзмездна помощ за действително извършени строително монтажни работи в размер до 607 873.97 лв. съгласно приложените разходооправдателни документи.

Мотиви: Проектът е приоритетен съгласно приетите приоритети от УС на ПУДООС на 26.08.2009г. в сектор „Управление на отпадъците“. Обектът е включен  в Плана за действие към проект  на Националната програма  за управление на отпадъци за периода 2009-2013г. Със завършването на клетка 2.1 значително се е подобрило управлението на отпадъците в региона.

2. “Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци на община Гоце Делчев” – УС на ПУДООС потвърждава решението на община Гоце Делчев, област Благоевград да бъде отпусната безвъзмездна помощ в общ размер до 849 095.36 лв. в това число - за изпълнени СМР, но неразплатени от ДБ дейности (301 686.54 лв.) и допълнителни видове работи, необходими за завършване на цялостния обект (547 408.82 лв.) след представяне на документация за законосъобразно проведена процедура съгл. ЗОП .

Мотиви: Реализирането на проекта съответства на основната цел на Националната програма за управление на дейностите по отпадъци за устойчиво развитие чрез установяване на интегрирана рамка за управление на отпадъците. Обектът е включен в Плана за действие към проект  на Националната програма за управление на отпадъци за периода 2009-2013г.

ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД

1. “Реконструкция на външен водопровод в землището на с. Циклово и с. Висока могила, община Бобошево” –  на Община Бобошево, област Кюстендил да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 156 924,22 лв. за разплащане на изпълнените СМР, приети с Протокол обр.19.

Мотиви: Обектът е изпълнен при условията на сключен договор с ПУДООС. Поради технически и организационни причини и от страна на ПУДООС сумата не е разплатена навременно.

По точка втора от дневния ред Г. Симеонова докладва предложенията за неинвестиционни проекти.

Изпълнителният директор предостави информация по предложенията за  неинвестиционни проекти.

УС обсъди предложенията.

По т. 2.  Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1. “Международна конференция по зоология „50 години Катедра Зоология на Пловдивския университет ”П. Хилендарски”.” - на Пловдивския университет ”П. Хилендарски” да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 4500 лв.

Мотиви: На предстоящата конференция ще се разискват проблеми, свързани с опазването на биоразнообразието, което e сред приоритетите на редица международни програми. На конференцията ще вземат участие млади учени, докторанти и студенти от страната и институтите на БАН, работещи в това направление.

2. “Съфинансиране на проект „Environmental quality and pressure assessment across Europe – ENVEurope“ Europe (Мрежа за Дългосрочни екосистемни изследвания) – отлага обсъждането на молбата на ИБЕИ – БАН. Необходимо е да бъдат представени допълнително становища от ИАОС и дирекция „ПОС“ при МОСВ.

Мотив: Необходимост от уточняване на финансиране по LIFE+ с оглед недопускане на двойно финансиране при реализация на проекта както и дублиране на дейности , изпълнявани от други структури за мониторингови изследвания.

3. „Изследване на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух в България – София върху материалите, включително на исторически и културни паметници в периода 2011-2013 година”- на Химикотехнологичен и металургичен Университет да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 9 980 лв.

ХТМУ да представи кратка информация /резюме/ на достъпен език за широка публика за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху културните паметници, включващо списък на обследваните паметници и географските  райони , в който те са локализирани на територията на страната ни.

Мотиви: МОСВ е упълномощен национален орган по изпълнение и координиране на дейностите по изпълнение на задълженията по Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния на ЕИК към ООН.

По решение на програмния съвет през настоящия етап на експозиция на материали 2011-2013г. е наложително провеждане на анализи и за съдържание на HNO3 в атмосферния въздух, каквито у нас не се правят. Този анализ и анализа за съдържание на прахови частици е наложително да се извършват по приетите регламентирани методи на Шведския изследователски институт по околна среда срещу заплащане. За тази цел ще се получават от Швеция, зареждат и връщат всеки 3 месеца пасивни пробоотбиратели на въздух. По-нататъшното ни участие в програмата ICP Materials в предстоящия етап 2011-2013г. ще позволи да се включи получаваната у нас научна информация в европейската база данни, която е основа за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с КТЗВДР, както и да се използва за предстоящото разработване на стратегия на Конвенцията за следващите 10 години и до 2050година.

4. “Екипировка и оборудване на персонала за охрана и контрол на ЗМ „Кайлъка” и Природна забележителност „Пещера Разбитица”, общ. Плевен” – на Областен управител – на област Плевен да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 11 253,20 лв. УС реши отпускането на средства от ПУДООС да е окончателно.  Препоръчва да бъде потърсена възможност от страна на Областна Администрация Плевен за привличане в помощ при поддръжката на ЗМ „Кайлъка” и Природна забележителност „Пещера Разбитица” на собственици и ползватели на територии от парка с цел намиране на  устойчиво решение на проблема със стопанисването на природния обект.

Мотиви: Целта на проекта е съхраняване и възстановяване на територията на ЗМ „Кайлъка” в цялото му многообразие на отличителни природни и културни особености; опазване и поддържане на биологичното разнообразие на съобщества, местообитания и видове; опазване на ландшафното разнообразие, скалните ландшафти – местообитания на приоритетни видове от флората и фауната; създаване на ефективен модел на управление на защитената територия; осигуряване на условия за отстраняване на здравни рискове и ликвидиране опасността от изчезване на определени растителни и животински видове.

РЕШЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- УС на ПУДООС прие за проект „Подготовка на Национална стратегия и план за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната база“ да се сключи нов договор между ПУДООС и МОСВ за доразплащане на средствата , останали неусвоени от дог. №7932 от дата 06.10.2011г. Предмет на новия договор е продължаването на изпълнението на останалата част от дейността по проекта , а именно „Подготовка на Национална стратегия и план за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната база“ и съответно извършване на трето междинно и окончателно разплащане в размер на 391 800лв.

1.2.  Договор №7932/06.10.2011 г. между ПУДООС и МОСВ да се счита за приключил, поради изтичане на срока.

Мотиви:  Касае се за изпълнение на задача от  национално значение. Изпълнението на проекта трябва да бъде удължено като времеви срок чрез подписването на нов договор за оставащата неразплатена сума от общия размер на проекта , тъй като срокът за изпълнение на същият бе удължен поради независещи от Министерство на околната среда и водите  срокове , касаещи дълъг период на външно съгласуване на подготвените е резултат на проекта документи , както и провеждането на широко обществено обсъждане на текстовете , преди подготовката им за внасяне за разглеждане в Министерски Съвет и Народно Събрание на Република България.

2. УС прие по договор №7738/29.07.2009 г. между ПУДООС и Община Смядово за проект „Изграждане на екотуристически маршрут до местността Софрата и Скока, с. Веселиново“ УС прие решение да бъде извършено окончателно разплащане на сума в размер до 28 380 лв.

Мотиви: Има подписан договор за финансиране, дейността е изпълнена качествено , представени са всички необходими отчетни документи.

По точка трета изпълнителния директор докладва предложение за отпускане на безлихвен заем.

УС обсъди предложението .

По т. 3. Управителният съвет на ПУДООС взе следните решения:

1. Проект “Определяне и минимизиране на рисковете на дивите птици.” – на Обединение ”Еконект” да  бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 250 000 лв. при условия:  1 година гратисен период и 1 година срок за погасяване.

Мотиви: Настоящото предложение за кредитиране е изготвено с цел да се подпомогне навременното и качествено осъществяване на полевите проучвания на мигриращи и гнездящи птици в и да се осигурят необходимите орнитологични данни за изготвяне на картата на чувствителните зони за птиците и зониране на развитието на ветроенергийния сектор. Дейностите , изпълнявани от Обединение „ Еконект „ са част от изпълнението на проект с бенефициент Дирекция НСЗП при МОСВ  , по приоритетна ос 3 на ОП „Околна среда 2007-2013г.“ с номер : DIR -59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“.

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕ

1. “Интегриран проект за водния цикъл на град Созопол – I етап, община Созопол”, област Бургас

подобект: „Входна ПС на ПСОВ Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване”;

УС отмени: принципното решение от 04.01.2012 г. за отпускане на община Созопол безлихвен заем в размер до 3 239 902лв. при условия до 2 год. гратисен период и до 3 год. срок за възстановяване .

и прие:  на община Созопол да бъде отпуснат безлихвен заем за подобект: Входна ПС на ПСОВ Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване” на стойност 4 128 666, 0 лв. при условия до 2 год. гратисен период и до 3 год. срок за възстановяване .

Мотиви: Извършена е проверка на място от експерти на ПУДООС с доклад за необходимостта от завишаване на необходимата сума за реализация на проекта, поради настъпили промени и допълнения в проекта

С писмо изх.№ 08-00-125/16.02.2012 г. ОПОС 2007 – 2013 са изискали преработка на проекта.

Преработката на проекта включва промени в част напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване. Променя се дължината на тръбопровода от 226 м на 130 м.

Промени в част технологично-монтажна, като промяната се изразява в повишение на максималното оразмерително водно количество, като общото количество за помпите и ПСОВ става общо 480 л/сек. Променя се също геодезическата височина за помпите, която се намалява от 12,42 м на 11,33 м.

Променя се подхода на влизане в района на ПСОВ. Вертикалната планировка се ограничава само за терена около входна ПС и обслужващия път.

Проектът се допълва с част: „Комплексна трансформаторна подстанция, като стойността на допълнението е 77 000 лв. Друго допълнение е с подобект: Кабелно захранване, като се предвижда кабел 0,4 kV от разпределителното табло до входна ПС, стойността е 25 000 лв. Има промяна и в част Площадкови ВиК мрежи”, като промяната се състои в изместване на водомерната шахта, като се намалява нивото на полагане на тръбата.

В резултат на извършените ревизии цялостната КСС за подобекта се променя на 4 128 666, 0 лв., като допълнителното финансиране, спрямо взетото с Протокол №1/04.01.2012 г.на УС на ПУДООС е в размер на 888 764 лв. с ДДС.

Останалите параметри са без промяна.

Населеното място е обект на задълженията на страната по Директива 91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчните води от населените места и е приоритетно за изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационни системи в срок до 01.01.2011 г., с необходимо качество на пречистените води за заустване в чувствителна зона. С изграждането на подобекта ще се ограничи замърсяването на водоприемник Черно море, чрез предвидена за изграждане камера с фини решетки за отстраняване на отпадъците, промиване на отсятата маса и съоръжения за отстраняване на пясъка от отпадъчните води до изграждане на ПСОВ Созопол с биологично стъпало.

По точка четвърта от дневния ред докладва Г. Симеонова.

Изп. Директор представи на вниманието на УС справки, касаещи взети решения на УС, изпълнението им и справки относно изпълнението за водоснабдителни обекти, финансирани над 65%.

УС прие представените справки за информация .

По т. 4.1 - Справка за изпълнението на решенията за финансиране на УС на ПУДООС за периода август 2009г.-май 2012г.

По т. 4.2 - Справка за взети решения и сключени договори за завършване на частично изпълнени /до 65%/  водоснабдителни проекти.

По т. 4.3 Справка за проекти за довършване на частично изпълнени водоснабдителни проекти /до 65%/, за които няма сключен договор за финансиране.

По т. 4.4. УС прие по изключение да бъде извършено разплащане по договори, по които дейността е изпълнена от строителя преди подписване на договора за финансиране или след изтичане на срока по договор с ПУДООС, както следва:

1.  По договор № 6172/24.09.2007г. с Община Якоруда - "Водоснабдяване на"Хърльова махала" от в.77 до в.5 с дължина 1422м. – група Аврамово", община Якоруда – до 87 211,62лв.

2.  По договор № 6173 / 24.09.2007г.  с  Община Якоруда - "Водоснабдяване на"Уцьова махала" от в.62 до в.77 с дължина 2159м. – група Аврамово", община Якоруда – до 124 847,42лв.

3. По договор № 6848/15.01.2009г. "Изграждане на смесена канализация към съществуваща мрежа за отпадни води и реконструкция на водопровод по ул."Хан Тервел" и ул."Калоян" ", гр. Земен, общ. Земен-  до 1 500 000лв.

4. По договор № 7216 09.06.2009г.  – „Главен събирателен канал с. Стойките, общ. Смолян”- до 871 575,27лв.

5. По договор № 6996/22.05.2009г. - “Групово водоснабдяване на с. Стража и с. Орешец, общ. Смолян” – до 126 766,88лв.

6.  По договор № 6995/22.05.2009г. между ПУДООС и община Бяла -  „Ремонтно възстановителни работи по река Беленска-дере Бяла от хкм 12+11 до хкм 15+40-габионно изпълнение ” – 92 166,44лв.

7.  По договор № 6787/10.12.2008г. - Община Цар Калоян - обект „Изграждане на водопроводи в с. Костанденец” – до 128 075,48лв.

Мотиви: На обектите е извършена проверка за изпълнението на дейността от инвеститорски контрол на ПУДООС. Касае се за обекти, въведени в експлоатация или обекти, за които са образувани наказателни производства от страна на Изпълнителите към Общините Възложители .

По т. 4.5 Изп. Директор на ПУДООС представи информация за необходимостта от финансиране на обект : „Рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в кв. Дивдядово, общ. Шумен“.

УС прие обект: „Рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в кв. Дивдядово, общ. Шумен“ да бъде включен за разглеждане на следващото заседание , на което ще бъде обсъждана информацията за изпълнението на обектите, финансирани със средства от ДБ 2012 г. и възможността за разплащане на извършените дейности по рекултивация на депото на стойност 3 782 443 с ДДС след преразпределяне на неусвоени средства от останалите обекти , включени в списъка за изграждане през 2012 г , гласуван на заседание на УС на ПУДООС на 30.03.2012 г.

Мотиви: Финансирането е започнало през 2004г. със средства по закона за Държавния бюджет, но през 2005г. е спряно. Част от дейността е изпълнена за сметка на строителя. Проектът не може да бъде финансиран по ОПОС, тъй като изпълнението му е започнало преди сроковете, предвидени по програмата ( 2007 г. ).

По т. 4.6  УС одобри Списък на проекти, постъпили в МОСВ, за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, съгласно Постановление № 209/20.08.2009г., за които следва да бъде осигурено безвъзмездно финансиране от ПУДООС, съгласно чл. 10, ал. 2 на ПМС № 84 от 25.04.2012г. за изменение и допълнение на Постановление  № 209/2009 на Министерски съвет за 2012г.

| № | Община | Област | Наименование на проекта | Отпускана сума за реализация на проекта в лева | Мотив | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столична | София град | "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци- село Долни Богров” - І етап | 10 551 859 | Обща стойност за първи етап от обекта: 11 179 581 лв. С Решение на УС на ПУДООС от 30.03.2012г. е отпусната сума в размер до 627 722 лв. за финансиране на първи етап от проекта. Средствата от ПУДООС осигуряват цялостно финансово обезпечаване на изпълнението на първи етап. Предвижда се рекултивиране на площ - 529,938 дка. | Предложението е за решение по принцип, след възстановяване на получения трансфер от Столична община по реда на ПМС 209 – за 2011г. по сметка на ЦБ към МФ. |
| 2 | Долни чифлик | Варна | „План за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик” | 1 136 155,2 | Съгласно чл. 10 ал. 2 от Постановление № 84/2012г. Предвижда се рекултивиране на площ - 29 дка. | ППредложението е за решение по принцип, след възстановяване на получения трансфер от общ. Долни чифлик по реда на ПМС 209 – за 2011г. по сметка на ЦБ към МФ. |
| 3 | Калояново | Пловдив | “Проект за закриване и рекултивация на Общински депо за неопасни отпадъци на с. Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 002008 от землището на с. Калояново с ЕКТТЕ 35523, община Калояново, област Пловдив” | 298 969,40 | Съгласно чл.10 ал. 2 от Постановление № 84/2012г. Предвижда се рекултивиране на площ - 10,798 дка. | Предложението е за решение по принцип, след възстановяване на получения трансфер от общ. Калояново по реда на ПМС 209 – за 2011г. по сметка на ЦБ към МФ. |

| 4 | Разград | Разград | „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци - гр. Разград” | 1 398 952,92 | Съгласно чл.10 ал. 2 от Постановление № 84/2012г. Предвижда се рекултивиране на площ - 48,3 дка. | Предложението е за решение по принцип, след възстановяване на получения трансфер от общ. Разград по реда на ПМС 209 – за 2011г. по сметка на ЦБ към МФ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Раковски | Пловдив | “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Раковски, обхващащо имот № 758001 от землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, област Пловдив” | 1 053 861,44 | Съгласно чл.10 ал. 2 от Постановление № 84/2012г. Предвижда се рекултивиране на площ - 37,956 дка. | Предложението е за решение по принцип, след възстановяване на получения трансфер от общ. Раковски по реда на ПМС 209 – за 2011г. по сметка на ЦБ към МФ. |
| 6 | Елхово | Ямбол | "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци гр. Елхово" | 1 940 504,59 | Изпълнение на изискванията на ПМС 209. Има проектна готовност за започване изпълнение на проекта през 2012г. Предвижда се рекултивиране на площ - 70,910 дка. |  |
| Общо: |  |  | 16 380 302,55 |  |  |  |

По т. 4.7 УС прие за информация предложенията от дирекция „Управление на водите“ при МОСВ за основни критерии за оценка на проекти във връзка с изпълнението на чл. 197, т. 11 от Закона за водите – Проучване и стопанисване на минералните води по чл. 14 , ар. 2, по които експертите от Дирекция „ Управление на водите“следва да изготвят становища по молби за отпускане на финансова помощ  от ПУДООС за находищата , които не са предоставени на общините за управление и стопанисване по смисъла на параграф 133 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение към Закона за водите.

По т. 4.8  УС на ПУДООС одобри сумата от 4 300,00 с ДДС (четири хиляди и триста) лева за сключване на договор, доставка на ваксина и извършване на имунизация срещу хепатит за служителите на ДНСД при ПУДООС .

Мотиви: Спазване на изисквания на ЗБУТ, препоръка на службата по трудова медицина и инструкциите за безопасна работа е необходимо да бъдат спазени изискванията на нормативните документи за безопасна работа при третиране на опасни болнични отпадъци, които са хармонизирани с Европейските стандарти в тази област.Имунизацията ще предпазва персонала на ДНСД за период от 5 години, което означава по 860,00 лева годишно общо за персонала от 36 души.

По т. 4.9. УС отложи разглеждането на предложение за приемане на нови „Вътрешни правила за работната заплата и възнагражденията на служителите в ПУДООС “.

УС отложи приемането на нови „Вътрешни правила за работната заплата и възнагражденията на служителите в ПУДООС “. Проектът, съобразен с нормативната уредба може да бъде внесен за ново разглеждане от УС на ПУДООС, след приемане на актуализация на правилата в ЦУ на МОСВ .

Мотиви: В ЦУ на МОСВ все още не е приета актуализация на съществуващите правила за определяне на работната заплата и възнагражденията на служителите.

5. Изп. Директор представи информация по доклад от началник отдел „Връзки с обществеността и протокол“ при МОСВ с предложение за финансиране на наградния фонд за конкурс за  електронни и печатни медии на тема „Екологична култура на българина“.

УС взе принципно решение от ПУДООС да бъдат предоставени средства в размер до 300 000 лева като  награден фонд за спечелилите конкурса , обявен от МОСВ на тема „Екологична култура на българина“.

Мотиви: Медиите са активен източник на информация за околната среда Чрез тях се възпитава и ангажира обществеността в грижа за опазване на околната среда.

6.1. На основание чл. 16 ал.3 т.2 във връзка с чл. 16 ал.1 т. 1 и т.2 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Изпълнителният директор при осъществяване на функциите си да сключва договори или да издава заповеди по собствено решение, когато това е свързано с дейността на Предприятието, в размер до 2 000 лв. в рамките на одобрените разходи за текущата година.

6.2.На основание чл. 16 ал. 3 т. 1  от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Изпълнителният директор при осъществяване на функциите си да сключва договори или издава заповеди за суми до 10 000 лв.  по нареждане на Министъра на околната среда и водите.

Мотиви : Икономическата ситуация в страната, увеличението на цените на стоките и услугите. Актуализиране на решението на УС от 09.05.2011г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на УС закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ   НА   П У Д О О С:

(Министър Н. Караджова)

ЧЛЕНОВЕ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ:

1.                                    			2.

(Е. Манева)				    (В. Григорова)

3.                                    	 		4.

(П. Киров )				      (Г. Симеонова)

5.                                    	 		6.

(Ю. Янкова)				        (Д.Каменова)