МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 5

Днес, 19.12.2013г. се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация под формата на справки, съгласно точка 1 от протокол на УС №4 от 25.10.2013г., отпуснати безлихвени заеми от ПУДООС на общини и фирми.

2. Предложения за финансиране на инвестиционни проекти.

3. Предложения за финансиране на неинвестиционни проекти.

4. Предложения за отпускане на заеми.

5. Доклад от Изп. директор с информация за обект „Рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в кв. „Дивдядово“, общ. Шумен,, възложен от Управителния съвет по т.3 на заседанието от 25.10.2013г.

6. Доклад от Изп. директор относно сключен договор № 9066/29.04.13г. между ПУДООС и община Дулово е за изпълнение на проект:“ Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци“ на община Дулово на стойност 274 450,07лв.

7. Доклад от Изп. директор относно наложени финансови корекции при извършен последващ контрол от Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и проверка от Управляващия орган на ОПОС на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство от общините за закриване и рекултивация на депа включени за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“.

8. Доклад от Изп. директор за окончателното разплащане по договори за финансиране № 9257/05.08.2013г. на община Кубрат за финансиране на проект: "Рекултивация на съществуващо общинско депо в община Кубрат" и № 9250/29.07.2013г. на община Самуил за финансиране на проект: "Рекултивация на съществуващо общинско депо - община Самуил" .

9. Доклад от Изп. директор за: прегласуване на актуализирани стойности на проектитe на общините Симеоновград, Козлодуй и Силистра; Отпадане от основния списък на проектите на обща стойност 2 243546,40 лв. с включен ДДС на общини Дулово, Долни Дъбник и Божурище и прехвърляне в Резервния списък; Предложение за прегласуване на актуализирани стойности на проекти от резервния списък и прехвърляне в основния списък по договора за предоставяне на БФП по ОПОС 2007-2013г.

10. Предложение за решение във връзка с изпълнение на обектите по Закона за Държавния бюджет на Р България за 2013 г., администрирани от ПУДООС.

11. Разни.

На заседанието присъстваха Членовете на управителния съвет, както следва:

г-жа Искра Михайлова – Министър на околната среда и водите - председател на Управителния съвет;

г-н Чавдар Георгиев – Зам. Министър на околната среда и водите;

г-жа Ваня Григорова – Изпълнителен директор на ИАОС;

г-жа Сърнела Митева – Висоцка – държавен експерт в отдел „Обществени поръчки и инвестиционни дейности, дирекция „ Финанси и управление на собствеността“ при Министерство на финансите;

г-жа Галина Симеонова – Изпълнителен директор на ПУДООС;

г-н Добрин Иванов – Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Отсъства: г-жа Димитранка Каменова – представител на Националното сдружение на общините, кмет на общ. Берковица.

Откриване на заседанието: Работата на заседанието на Управителния съвет беше открита от председателя - Министър Искра Михайлова, която след представяне на предложението за дневен ред на заседанието, даде думата на членовете на УС.

Зам. министър Ч. Георгиев заяви желание да бъде включен за предложения по точка „Разни".

След приемане на дневния ред, председателят даде думата на г-жа Г. Симеонова за докладване по точка 1.

По точка първа от дневния ред Г. Симеонова предостави информация, възложена от УС на заседанието от 25.10.2013г., както следва :

Изп. директор докладва две справки:

Справка за действащи договори към  30.11.2013г. за предоставени безлихвени заеми от страна на ПУДООС към общини;

Справка за действащи договори към  30.11.2013г. за предоставени безлихвени заеми за други юридически лица /фирми /.

Г. Симеонова разясни, че информацията включва вкслючени договори за безлихвени заеми (от 2004г. – за общини; от 1998г. – за фирми) до  Ноември 2013г.

Членовете на Управителния съвет зададоха въпроси, направиха коментари и обсъждане на справките.

Бяха коментирани следните въпроси: за плащане на дължимите лихви за забава; за случаите, когато има дължима главница и дължими лихви за забава; за случаите, когато сумата по договор не е изцяло усвоена.

Беше обсъден въпрос дали няма изтекла давност - за много стари договори, по които все още се водят дела, но сумите са реално несъбираеми при приключване на делата в полза на ПУДООС поради преустановяване на съществуването на съотвения задължен юридически субект .

Друг основен въпрос , за който Г. Симеонова информира бе , че има дела и за главници              ( около 2% от всички заведени дела към момента ) , но почти всички останали дела са за събиране на начислените лихви за забава по одобрените погасителни планове; при спечелено дело и присъждане на съда на заявените лихви в полза на ПУДООС се пристъпва към изпълнително дело и получване и предявяване на изпълнителен лист за присъдената сума .

Изп. директор посочи, че във връзка с трудната събираемост на главниците и лихвите за забава по вече сключени договори за предоставяне на безлихвени заеми на фирми са предприети действия от страна на дир. „ АПФО „ и изп.директор на ПУДООС за намаляване броя на решенията на УС за предоставяне на заеми на фирми за сметка на броя на решенията за предоставяне на безлихвени заеми на общини , при които събираемостта е на много по-добро ниво в над 90 % от договорите ) .

Ч. Георгиев насочи към разглеждането на възможности при просрочие за възстановяване на погасителни вноски от фирми и общини да се използват и други обезпечителни възможности, освен банкова гаранция и запис на заповед, а именно гаранция чрез недвижимо имущество или други ценни активи на задължените субекти.

Изп. директор информира, че от страна на ПУДООС има заведени 4 дела за обявяване в несъстоятелност на юридически субекти ( фирми ) – длъжници на ПУДООС по сключени заеми за безлихвен кредит , но все още не е започнало възстановяване на дължимите суми, тъй като се чакат действия от назначените служебни синдици.

Ч. Георгиев насочи и към възможност за предприемане на действия от страна на ПУДООС при сключване на договори за предоставяне на безлихвен заем на фирми и подписване на анекси към същите договори да се прави нотариална заверка на подписите по договора, което в последствие ще облекчи много процедурата по предявяване на искане от ПУДООС за събиране на дължими суми от главницата и/или лихви по съответния заем .

След приключване на всички коментирани въпроси, УС прие информацията и Министърът даде думата на Изп. директор за докладване по т.2

По точка втора от дневния ред Г. Симеонова докладва предложение за финансиране на инвестиционни проекти:

УС направи обсъждане по всеки един от предложените проекти.

По т. втора УС взе следните решения:

№1. Канализация с.Караманци – III етап, община Минерални бани, област Хасково- на Община Минерални бани, област Хасково да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 181 300лв. за изпълнение на канализационни клонове №№ 30, 35, 38 и 40.

Договор да бъде сключен след окомплектоване на заявлението с необходимата документация.

Останалата част от проекта, над тази сума, да се насочи за дофинансиране със средствата от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мотиви:

1.	Предложената за финансиране част от проекта е в обхвата на приетите от УС на ПУДООС приоритети за финансиране на обекти във водния сектор, а именно: съфинансиране на обекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз (Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.).

2.	Останалата част от проекта не попада в обхвата на приетите от УС на ПУДООС приоритети. Село с.Караманци е населено място с под 2000 екв.жители, включено е в списъка на населените места от селските райони и няма изградена ПСОВ.

№2. „Канализация с. Равна гора-битови води“ II етап, община Созопол - отклонява заявлението на община Созопол за финансиране на проекта в размер на 5 537 407,81лв с препоръка общината да кандидатства пред ДФ „Земеделие“ за дофинансиране на обекта със средства по Програмата за развитие на селски райони в следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Мотиви: Обектът не попада в обхвата на приетите от УС на ПУДООС приоритети за финансиране на обекти от водния сектор - с. Равна гора е населено място с под 2000 екв.жители (с.Равна гора, община Созопол е населено място с 877 жители). С. Равна гора е вкючено в списъка на населените места от селските райони, обектът е финансиран по Мярка 321, ограничението по програмата не е достигнато, и е допустимо по-нататъшно финансиране на обекта по ПРСР към ДФЗ. Проектът е започнат със средства от ПРСР 2007-2013 г., същият е с бюджет с изключително голяма стойност спрямо годишните приходи на ПУДООС по Закона за водите и би отнел възможността за финансиране и дофинасиране на множество други по-малки като обем и стойности инфраструктурни проекти  във водния сектор на населени места недопустими за финансиране по ПРСР.

№3. “ГПСОВ гр.Велики Преслав“ - на Община Велики Преслав, област Шумен да  бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 46 000лв. за доставка на биопродукти /ензими/ за първичното зареждане на биобасейните на ПСОВ – Велики Преслав, след представяне на заявление от общината и подписана от Общината и дружество ВиК – Велики Преслав план - програма за въвеждане на ГПСОВ - гр. Велики Преслав в експлоатация.

Мотиви: Отпуснатите държавни средства за периода 2002-2011г. на община Велики Преслав са били достатъчни, за завършване и въвеждане в експлоатация на ГПСОВ -  В. Преслав.

От ПУДООС не се финансират експлоатационни разходи, свързани със заплащане на ел. енергия, консумирана вода, изразходвани химически реагенти за лабораторни анализи, заплати и осигуровки на обслужващия персонал, транспорт на обслужващия персонал до ГПСОВ, включени в заявлението на общ. В. Преслав.

№4: “Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за твърди битови отпадъци – гр.Смолян“, община Смолян, област Смолян- отклонява заявлението на Община Смолян за безвъзмездна помощ в размер до 2 984 411,75лв. Необходимо е да бъде спазено условието на комплексното разрешително за изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на инфилтрираните води от депото на площадката.

Мотиви: Проектът е на стойност над финансовите възможностите на ПУДООС, генерирани като приходи по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Стойността на инвестицията е много висока. Избаният вариант води до високи инвестиционни разходи, както и до последващи необосновани разходи , необходими за прогнозируемо тежката и сложна експлоатация и поддръжка на канализационен колектор, дълъг над 5 км.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ОБЕКТИ

№1: “Подмяна на водопровод от НВ до съществуваща СК на ОК 194, с.Гложене“,община Тетевен, област Ловеч- на Община Тетевен, област Ловеч да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 196 575лв. с ДДС, вместо заявените от общината 347 921 лева .Средствата са разпределени както следва: за оставащо СМР – 162 750лв. (за 465м х350лв./м, които са 46% от общата дължина на водопровода 1007м) ; за възстановяване на улична настилка – 33 825лв. (за 451 кв.м х 75лв./кв.м, получени при приспадане от 916 кв.м на 465кв.м).

Дейността да бъде отчетена с протокол обр. 16.

Мотиви:

1. Стойността на проекта е приблизително два пъти по – висока от реалната стойност на обекта, поради което отпусканата сума от страна на ПУДООС е намалена до средната норма за страната, отпускана за изграждане на линеен метър водопровод.

2. Общината следва да дофинансира проекта със собствени средства по завишените цени на строително – монтажните работи съгласно сключения договор с изпълнител.

3. Водопроводната мрежа на с. Гложене е с над 50% изграденост и попада в обхвата на приоритета за довършване на  малки водопроводни проекти , по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС , на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ , ЗУТ и ЗОП .

№2: “Рехабилитация на напорен водопровод от ПС „Крушари“ - посока с. Капитан Димитрово и с. Загорци– на Община Крушари, област Добрич на безвъзмездна помощ в размер до 1 034 595,70лв.

Договор да бъде сключен след отстраняване на забележките по проекта съгласно писмо изх.№ МВО-132498/03.10.2013г. и представяне на пълен, окомплектован проект в съответствие на заявлението за финансиране.

Мотиви:

Проектът е със степен на изпълнение 52 % и попада в обхвата на е изпълнение на приоритет на ПУДООС за довършване на  малки водопроводни проекти , по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС , на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ , ЗУТ и ЗОП .

Има ангажимент на облужващото дружество В и К - Добрич за изграждане на последваща ( допълнителна ) част от водопровода със собствени средства като допълнение на финансирането , което ще бъде осигурено от страна на ПУДООС за община Крушари .

Обектът ще бъде довършен и въведен в експлоатация. С реализацията на проекта ще се осигури равномерно и качествено питейно – битово водоснабдяване на населението.

№3: “Водоснабдяване на с.Еленка, община Неделино – вътрешна водопроводна мрежа. Подобект: Водоснабдителни клонове 8, 8А и 8Б и реконструкция помпена станция”- на Община Неделино, област Смолян да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 343 942,27лв. за довършване на обекта.

Мотиви: Обектът е със степен на изпълнение 90% и попада в обхвата на приоритетите на ПУДООС за дофинансиране на проекти за питейно – битово водоснабдяване на населението със степен на изпълнение не по – малко от 50%.

Обектът ще бъде довършен и въведен в експлоатация. С реализацията на проекта ще се осигури равномерно и качествено питейно – битово водоснабдяване на населението.

№4: Вх№ МВО-132479/10.12.2013 г.: “Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа на ул.“Търговска“ – с. Нова махала“, община Батак, област Пазарджик- на община Батак да бъде отпусната  безвъзмездна финансова помощ до 187 600,00 лв. , вместо заявените от Общината 277 896 лева . Това е окончателната сума за дофинасиране на обекта от страна на ПУДООС . Същият не подлежи на последващо финансиране от Предприятието . При необходимост от допълнителни средства същите следва да бъдат осигурениот Общината – възложител на обществената поръчка .

Мотиви: С изпълнение на проекта се постига над 50 % водоснабдяване на населеното място. Цената на линеен метър водопровод възлиза на 469,00 лв. Средната пазарна строителна стойност на подобен обект е не повече от 300 лв./м. Становището на ПУДООС е, че цената е завишена неоснователно. При цена от 300 лв./м. водопровод стойността на обекта възлиза на 177 600,00 лв. Като се прибавят и стойността на 2 бр. шахти в размер на 10 000 лв., общата стойност на обекта става 187 600,00 лв., която ще бъде достатъчна за  реализацията на проекта.

По точка трета от дневния ред Г. Симеонова докладва предложение за финансиране на неинвестиционни проекти:

УС направи обсъждане по всеки един от предложените проекти.

По т. трета УС взе следните решения:

№1 :              КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.”

1. УС прие от ПУДООС да бъдат отпуснати средства във връзка с провеждането на Национален конкурс „Чиста околна среда 2014г.” в размер на 3 500 хил.лева.

Със сумата в размер до 3 500 хил.лв. да бъде организиран Национален конкурс „За чиста околна среда” за 2014 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2014 г. ”.

Средствата по предстоящата Кампания да бъдат разпределени по следния начин:

За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 хил. лв.;

За проекти на училища, детски градини и ОДК до 5 000 лв. с ДДС на обща стойност – 1500 хил. лв.;

2.УС прие проекта за текст на поканите (Приложение 1 и 2) и възложи на Изпълнителния директор на ПУДООС публикуването на същите, както и организирането на конкурса и провеждането му.

3. Обявата за конкурса с одобрените критерии за участие да се публикува на интернет страницата на МОСВ, ПУДООС и в поне един национален ежедневник най-късно до 17 Януари 2014 г.

4.Да се предвиди краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти – за Общини и Кметства, училища, детски градини без ограничения, ОДК до края на м. Ноември 2014г.

Мотиви: Националната кампания „За чиста околна среда” е традиционна годишна кампания на МОСВ и ПУДООС , като за пръв път се провежда през 2001г. С реализацията на дейностите се постигат резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите се осъществява залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране са детски и спортни съоръжения, подобряване на екологичната и естетична среда.  Постига се формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у подрастващите. Кампанията допринася за промяна към по-отговорно и дълготрайно отношение на младите към проблемите по опазване на околната среда, като ги ангажира с дейности повишаващи екологичното самосъзнание и култура.

№2 НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН“ (26.04.2014г.).

УС взе решенията с условие: При оповестяване на събитието в медиите, да бъде отразявана подкрепата от МОСВ ,  регионалните структури на МОСВ и ПУДООС.

1. На основание чл. 14 , т. 3 и т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието УС на ПУДООС одобрява отпускането на сума в размер до 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева с включено ДДС необходими за закупуването и доставката на чувалчета за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба за деня на кампанията 26 Април 2014 г.

2. На основание чл. 14 , т. 3 и т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието УС на ПУДООС одобрява отпускането на сума в размер до 72 000,00 (седемдесет и две хиляди) лева с включено ДДС необходими за поръчването , заплащането и разпределението на ваучери за дизелово гориво ( или бензин ).

Мотиви: Целта на кампанията „Да изчистим България за един ден – 2014 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . С реализацията на дейностите по Националната кампания се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи почистване на замърсени площи, ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

МОСВ и ПУДООС са партньори на Кампанията от 2012 г. , 2013 г. и продължаването на съвместните дейности и през 2014 г. допринася за устойчивостта на националния проект за почистване на страната ни с доброволен труд , който от своя страна способства за осъществяване политиката на МОСВ в областта на опазване и възстановяване на околната среда .

№3. “Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики”- на Институт по растителни и генетични ресурси „К. Малков”, гр. Садово да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 14 000 лв. за реализиране на проекта. За  всеки етап и окончателното изпълнение от реализацията на проекта да се представя доклад за напредъка, който да бъде приеман от МОСВ- дирекция НСЗП и ИАОС.

Мотиви: С реализацията на проекта ще се създаде стратегия за опазване на дивите родственици на културните растения. Ще се създадат условия за прилагане на Протокола от Нагоя между страната ни като доставчик на диви родственици на културните растения и ползвателите на генетични ресурси като при първоначален достъп, така и при последващо използване от трети страни. Обединението на всички получени и съществуващи данни в единна база данни ще доведе до тяхното използване от широк кръг специалисти, което от своя страна ще допринесе за тяхното изучаване и последващо опазване.

№4. “Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2014г.”- да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер на 250 902,40 лв. за осигуряване на издръжката на CITES Спасителен център – Стара Загора” за 12 месеца.

Мотиви: Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове на СНЦ „Зелени Балкани” е практически единственият спасителен център, който понастоящем работи в пълен капацитет и е заслужил доверието Министерството и неговите регионални структури. Освен да подпомага усилията на страната да изпълнява задълженията си по Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) центърът активно работи и по опазването на защитените видове от българската фауна. В тази си роля той подпомага активно РИОСВ в тяхната работа по прилагането на закона за биологичното разнообразие. Значението на ЦРРРВ – Ст. Загора се вижда и от получените отчети от РИОСВ с отчитане по чл. 39 от ЗБР, като всички български видове птици, нуждаещи се от лечение и възстановяване, се разпореждат от РИОСВ за лечение в ЦРРРВ – Ст. Загора.

№5. “Повишаване на еко-културата на гражданите от малките селища чрез разделно събиране на твърди битови отпадъци /ТБО/ и тяхното рециклиране с компостиране за чиста екологична продукция“- отклони молбата на Фондация „Гюлчай“, гр. София за отпускане на безвъзмездна помощ в размер на 11 257,25 лв.

Проектът е на много висока стойност, спрямо предвидената дейност и времетраене. УС препоръча проектът да се преработи, като без завишаване на сумата бъдат организирани серия от минимум 3 броя семинари в населените места на област Видин с включена лекция за законодателството в сферата на управление на отпадъците с времетраене до 30 мин.

Мотиви: Към настоящият момент в МОСВ се разработва новата нормативна уредба за третиране на биоотпадъци. На 4.12.2013г. беше приета от Министерски съвет и новата Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Тези наредби, както и ръководствата за тяхното прилагане са разработени в рамките на проект KPOS-PP-78 „Управление на био-отпадъците“ съвместно с международен екип от експерти. В рамките на този проект се предвиждат и редица обучения, като регион Видин също е включен. Така определена, темата на семинара е противоречива, а дневният ред не е съобразен с новите нормативни изисквания. Посочените ползи от проекта са общи, липсва конкретика и като цяло не гарантира устойчивост на познанието и неговото разпространение. Смесва се терминология, ясно дефинирана в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Липсва правилно разбиране на въпросите, свързани с компостирането и изобщо със законодателството по управлението на битовите отпадъци в страната. На този етап следва да бъдат финансирани проекти, които разясняват нормативната уредба и задълженията на всеки участник в процеса по управление на отпадъците, в контекста на новоприетите наредби.

По точка четвърта от дневния ред Г. Симеонова докладва предложение за отпускане на заеми:

УС направи обсъждане по всеки един от предложените проекти.

По т. четвърта УС взе следните решения:

№1. Канализация с. Караманци – III етап, община Минерални бани, област Хасково- на Община Минерални бани, област Хасково да бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 270 011,66 лв. за разплащане от страна на Общината на изпълнени СМР при условие : до четири години срок за възстановяване.

Договор да бъде сключен след окомплектоване на заявлението с необходимите документи, с които да се докаже вида и обема на изпълнените СМР по предходните финансирания, както и тези по настоящия заем.

Мотиви: Канализацията е изпълнена по решение на УС на ПУДООС от 15.05.2009 г., впоследствие отменено поради намаляване на приходите и ограничения финансов ресурс. С осигуряването на безлихвен заем се дава възможност на общината да разплати на строителя на обекта изпълнената дейност.

№2. „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Претоварна площадка в гр. Неделино и до регионално депо Мадан”- на Община Неделино, област Хасково да бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 350 000 лв. при следните условия: до две години гратисен период и до три години срок на възстановяване.

Мотиви: Настоящият проект е разработен в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013г.).

№3. „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”- на Община Златоград, област Смолян да бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 299 719.50 лв., при следните условия: до две години гратисен период и до три години срок на възстановяване.

Мотиви: Настоящият проект е разработен в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013г.).

№4. Вх№ МВО-132480/10.12.2013г.: “Реконструкция и подмяна на улична  водопроводна мрежа по улиците “Антонивановци“ и отклонение по ул.“Ат. Кънев“, ул. “Марко Карлюков“ и ул. “Димитър Цурев“, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик – на община Батак  да бъде отпуснат безлихвен заем в размер до 982 000,24 лв. разплащане от страна на Общината на изпълнени от строителя СМР при условие: до четири години срок за възстановяване на сумата.

Договор може да бъде подписан след представяне от община Батак на решение на Общински съвет за кандидатстване за отпускане на заем; упълномощаване на кмета за подписване на Запис на заповед и публикуване на информацията за решението на общински съвет, с упоменаване на сумата.

Мотиви: С проекта се постига подобряване условията на питейно-битовото водоснабдяване на гр. Батак и осигуряване на необходимите качества и количества на питейната вода, намаляване на загубите по водопроводната мрежа и честите аварии. Ще се понижи риска от замърсяване на околната среда и риска за здравето на жителите на града. С осигуряването на средставата се дава възможност на общината да разплати на изпълнителя изпълнената дейност.

РЕШЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ

№1. Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект „Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница“

УС прие сключване на Анекс към договор за безлихвен заем  № 8377 /14.06.2012г. за промяна условията по т.2.3.“д“ и т.2.3.буква „и“от договора, а именно:

Приемане на нов погасителен план /Приложение №3 към договора / със краен срок на погасяване на заема 14.06.2014г.

Срока по т.2.3.буква „и“  да бъде променен от 18.12.2013г. на 14.06.2014г.

Приемане на нов График за реализация на проекта /Приложение№1 към договора/ съобразен с новия срок по т.2.3 буква „и“.

Анексът да бъде сключен след представяне на ново обезпечения по договор № 8377/ 14.06.2012г., гарантиращо дължимата заемна сума и новия срок на издължаване, а именно Запис на заповед издадена от кмета на Община Дупница със срок на предявяване 14.07.2014г.

Мотиви:

На община Дупница беше предоставен безлихвен заем по силата на договор №8377/14.06.2013г. за осъществяване на техническа помощ за изготвяне на мащабния инвестиционен проект „Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница“, която е част от подготовката на  общините  от Регионално сдружение „Рила Еко“ за кандидатстване за финансиране от ОПОС „2007 – 2013г.“  На това финансиране общината разчита за подготовката на проектно предложение и възстановяване на средствата.

Процеса на подготовката не протича според предвидените от Община Дупница срокове:

Изготвянето, одобрението и съгласуването на инвестиционното намерение по ред изложени подробно от общината /в писмо вх. №ДТБО -120010/18.11.2013г./ причини е удължен много по-дълго от очакваното.

Променят се условията за финансиране на инвестиционното намерение – община Дупница получава предложение до края на 2013г. за изграждане на първа клетка на депото, а останалите съоръжения остават за следващия програмен период.

След обществено обсъждане и продължителна кореспонденция с МОСВ и МЗ по повод искане на инициативен комитет, Министерството на здравеопазването препотвърждава необходимостта от допълване на ДОВОС, което е внесено в РИОСВ-Перник на 18.10.2013г.

Гореизложеното налага преработка на анализите съобразно новия програмен период и допълненията.

Всички изложени по-горе причини водят до промяна на предвидените в договора за заем срокове за отчитане и издължаване на предоставените за техническа помощ средства.

По точка пета от дневния ред Г. Симеонова докладва информация за обект „Рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в кв. „Дивдядово“, общ. Шумен,, възложен от Управителния съвет по т.3 на заседанието от 25.10.2013г.

УС обсъди информацията.

По т. пета УС реши: Окончателно отклонява молбата на община Шумен за отпускане на средства в размер на 3 782 443 лв. за разплащане на дейности, извършени от строителя за периода 2005-2006г. Препоръчва на община Шумен да бъдат търсени други източници на финансиране.

Мотив: Постъпленията в ПУДООС по Закона за управление на отпадъците не са достатъчни за поемане на разход на толкова висока стойност, извършен в минал период по проект одобрен от МРРБ и започнат за изпълнение със средства от ДБ .

По точка шеста от дневния ред Г. Симеонова докладва информация във връзка със сключен договор № 9066/29.04.13г. между ПУДООС и община Дулово за изпълнение на проект:“ Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци“ на стойност 274 450,07лв.

УС обсъди информацията.

По т. шеста УС взе следните решения:

УС на ПУДООС прие:

Договор № 9066/29.04.13г. да бъде прекратен;

Проект:“ Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци“ на община Дулово да бъде прехвърлен в Резервния списък за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“.

Проект:“Закриване и рекултивация на депо м.Радина, община Чепеларе“ на стойност 301 071 лева да бъде прехвърлен от Резервния списък в Основния списък за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“ на мястото на отпадналия проект на община Дулово.

Мотиви: С писмо с вх. № 0800П-120017/18.11.2013г., община Дулово уведомява ПУДООС, че при извършване на ново геодезическо заснемане към настоящия момент реално замърсената площ е значително по голяма от установената при изготвяне на проекта. Средствата необходими за изпълнение на допълнителните дейности възлизат на 150 000,00лв., които общината не може да поеме. Община Дулово информира ПУДООС, че не е в състояние да издаде Разрешение за строеж за обекта и да изпълни проект: „Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци“ към настоящия момент, тъй като е необходимо актуализация на проекта и допълнителни финансови средства.

Проект: „Закриване и рекултивация на депо м.Радина, община Чепеларе“ на стойност 301 071.00лв. e съгласуван по чл.17 от Наредба 26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.). Проектът е включен в Резервния списък на подадени заявления с индикативни стойности, преминал е процедурите по предварителен контрол и е с индикативна стойност почти идентична на стойността на отпадналия от изпълнение проект на община Дулово.

По точка седма от дневния ред Г. Симеонова докладва относно наложени финансови корекции при извършен последващ контрол от Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и проверка от Управляващия орган на ОПОС на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство от общините за закриване и рекултивация на депа включени за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“.

УС направи обстойно обсъждане внесената информация по доклада.

По т. седма УС взе следните решения:

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТТА :

- В случай, че са констатирани нарушения на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител на дейностите по закриване и рекултивация на депа, включени за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“ и същите са установени за извършени действия от страна на Общината-Възложител ( при работата на тръжната комисия при провеждане на процедурите на място в съответните общини ) и така установените нарушения водят до налагане на финансови корекции от страна на МЗ и/или УО на ОПОС 2007-2013 г. и/или независимия одитор на бенефициента ПУДООС , то финансовата корекция да бъде понесена от общината на основание чл. чл.8 ал.2 от сключеният между ПУДООС и общината договор.

- В случай, че са констатирани нарушения , извършени от страна на съответна Община при изпълнение на вече възложена обществена поръчка за закриване и рекултивация на депа, включени за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“ и така установените нарушения водят до налагане на финансови корекции от страна на независимия одитор на бенефициента ПУДООС , то финансовата корекция да бъде понесена от съответната община на основание чл.8 ал.2 от сключеният между ПУДООС и общината договор за финансиране.

- В случай, че са констатирани нарушения в тръжната документация, която се съгласува от ПУДООС , за процедури за възлагане на обществени поръчки от общините избор на изпълнител на дейностите за закриване и рекултивация на депа, включени за финансиране по проект № DIR -51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“ и същите водят до налагане на финансови корекции от страна на МЗ и/или УО на ОПОС 2007-2013 г. и/или независимия одитор на бенефициента ПУДООС – да бъде понесена споделена отговорност: 50/50 за община/ПУДООС от общия процент на нанесената финансовата корекция.

4. УС ще взема конкретно решение, след представена информация за всеки отделен случай.

На основание на приетото принципно решение УС на ПУДООС прие следните решения:

- За проект: „ Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на град Раковски, обхващащо имот № 758001 от землището на град Раковски“ на стойност 897 297,64лв. – Наложената финансова корекция от 10% от стойността на договор от 11.05.2012г., сключен между община Раковски и избрания изпълнител на обществена поръчка - “СМБЕ“АД се разпределят както следва : 5%  от финансовата корекция са за сметка на община Раковски и 5% за сметка на ПУДООС.

Мотиви:

- Определената гаранция за участие в размер на 10 000 лв. е в нарушение на чл. 26, ал. 2 от отменената Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.

- В раздел III.2.3.“технически възможности“ от обявлението, възложителя е записал, че участникът следва да има назначени на трудов договор квалифицирани технически лица, вкл. и такива, отговарящи за контрол на качеството. УО на ОПОС счита, че това изискване е ограничително, тъй като това изискване следва да бъде поставено единствено към определения за изпълнител участник. В противен случай, участниците в процедурата, ще бъдат поставени в ситуация да направят разходи по назначаването на трудов договор на тези служители, без да имат увереност, че ще бъдат определени за изпълнители и ще могат да осигурят работа на наетия на трудов договор персонал. Още повече, че на етап участие в процедурата по възлагане на строителството, възложителя е можел да изиска от участниците да му докажат само възможността да използват ресурсите на други физически и юридически лица при изпълнение на поръчката, на основание чл. 51а от ЗОП.

- Офертата на избрания изпълнител не отговаря на минималните изисквания на възложителя и комисията е следвало да се придържа стриктно към условията, определени от възложителя в обявлението и документацията, което се явява сериозно нарушение на правилата за възлагане на малки обществени поръчки и с това се е стигнало до опорочаване на избора на изпълнител.

- За проект „ Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в село Калояново, обхващащо имоти с №№008012 и 002008 от землището на село Калояново“ на стойност 206 022,82лв.- Наложената финансова корекция от 5% от стойността на договор №019/03.07.2012г. ( подписан между общината и избраният изпълнител ) остава за сметка на община Калояново.

Мотиви:

- Комисията не е констатирала липсата на документ посочен в обявлението, с който се доказва правоспособността на лице отговарящо за качеството и е приела, че участника отговаря на всички изисквания на възложителя, с което е допуснала нарушение.

- За проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци град Долни чифлик“ на стойност 1 027 589,27лв. – Наложената финансова корекция от 5% от стойността на договор от №88/05.07.2012г. ( подписан между общината и избраният изпълнител ), се разпределят както следва : 2,5% за сметка на община Долни чифлик и 2,5% за сметка на ПУДООС.

Мотиви:

- В раздел III.2.3., т. 9 от обявлението е поставено изискване участниците да представят удостоверение за вписване в Камарата на строителите за изпълнение на строежи I група, I категория, с което е нарушена разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, разглежданата обществена поръчка с предмет: закриване и рекултивация на общинско депо  е строеж от II категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ и като такъв попада в IV  група, II категория строежи – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. Това изискване е създало предпоставки и за ограничаване на кръга на потенциалните участници в процедурата.

- Неправомерно комисията при разглеждане на офертата на участник Консорциум „Технокар-ЗСК“ е предложила същия за отстраняване .

По точка осма от дневния ред Г. Симеонова докладва необходимост от промяна на условията по отношение на необходимата за представяне документация за извършване на окончателното разплащане по договори за финансиране № 9257/05.08.2013г. на община Кубрат за финансиране на проект: "Рекултивация на съществуващо общинско депо в община Кубрат" и № 9250/29.07.2013г. на община Самуил за финансиране на проект: "Рекултивация на съществуващо общинско депо - община Самуил" .

УС обсъди обстойно информацията.

По т. осма УС взе следните решения:

По  договор № 9257/05.08.13г. с община Кубрат и договор № 9250/29.07.13г.  с община Самуил да се подпише Анекс за промяна на необходимите документи за окончателното разплащане на техническа и биологична рекултивация, както следва:

1. Окончателното разплащане на техническата рекултивация се извърши след представяне от ФИНАНСИРАНАТА СТРАНА на следните документи в оригинал:

-	заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.).

-	одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.)

2. Окончателното разплащане на биологичната рекултивация се извърши след представяне от ФИНАНСИРАНАТА СТРАНА на следните документи в оригинал:

-	заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.).

-	одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.)

Мотиви: 1.Невъзможност за издаване на актове и протоколи от Наредба №3/2003г. към ЗУТ.

Документите изготвени в съответствие с Раздел V на Наредба № 26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и Глава четвърта, чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал.3 и чл. 24, ал.1 и ал.2 на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделски земи са достатъчно основание за финансиране на отделен етап или за окончателно разплащане по успешно изпълнен проект.

По точка девета от дневния ред Г. Симеонова докладва необходимост от прегласуване на актуализирани стойности на проектитe на общините Симеоновград, Козлодуй, Приморско, Ветово и Силистра; Отпадане от основния списък на проектите на обща стойност 2 243546, 40 лв. с включен ДДС на общини Дулово, Долни Дъбник и Божурище и прехвърлянето им в Резервния списък по договора за предоставяне на БФП по ОПОС 2007-2013г. ; Предложение за прегласуване на актуализирани стойности на проекти от резервния списък и прехвърляне в основния списък по договора за предоставяне на БФП по ОПОС 2007-2013г.

УС направи обсъди детайлно внесеният доклад и направените предложения.

По т. девета УС взе следните решения:

- УС прие предложената актуализация на стойностите на включените проекти за закриване и рекултивация  на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания , в основен списък на проект № DIR-51222031-1-173 с бенефициент ПУДООС по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” . Актуализацията  включва изменения в крайните стойности на внесените проектни заявления от общините , които са  резултат от процеса на отсраняване на забележки и коментари от процеса на предварителен контрол на заявленията от страна на ПУДООС и дир. „ УООП „ на МОСВ . Така приетата актуализация (намаляване или завишаване на стойностите на някои от включените в одобрения списък по договор DIR-51222031-1-173 с бенефициент ПУДООС ) не променя общата стойност одобреният на 14.12.2012 г.  основен списък с проекти за изпълнение  от ПУДООС на обекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, по реда на ПМС № 209/ 2009г., на проект № DIR-51222031-1-173, който ПУДООС представи и защити пред Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. ( Приложение 3 Основен списък на подадени Заявления за рекултивация на депа / сметища , актуализация на одобрения вариант от УС на ПУДООС на 14.12.2012г.)

- УС прие предложената актуализация на стойностите на включените проекти за закриване и рекултивация  на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания, в резервния списък на проект № DIR-51222031-1-173 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”  ( Приложение 4 - Резервен списък на подадени Заявления за рекултивация на депа / сметища , актуализация на одобрения вариант от УС на ПУДООС на 29.04.2013г.).

- УС прие от основния списък на проект № DIR-51222031-1-173  „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” да отпаднат проектите на общини Дулово, Долни Дъбник и Божурище и да се прехвърлят в Резервния списък. ( Приложение 5 ) .

- УС прие от резервния списък проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” да се прехвърлят в основния списък проектите на общини Чепеларе, Тополовград, Първомай, Бяла слатина, Оряхово, Върбица и Исперих. ( Приложение 6 )

Прехвърлянето се извършва по следните критерии: степен на готовност на отделните проекти и постигане на индикаторите за цялостно изпълнение на проекта по ОПОС 2007 – 2013 г. , съгласно договор № DIR-51222031-1-173 (достигане на общо 1600 дка рекултивирани площи ; обхваното население на включените общини – 2 500 000 жители; изпълнение на минимум 37 проекта за  рекултивации на тероторията на страната ).

Мотиви : С прехвърлянето на горепосочените общини от резервния в основния списък на проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” се постигат заложените индикатори - над 1600 дка рекултивирани площи , обхваното население прибл. 3 000 000 души и изпълнение на 41 проекта за рекултивация общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания  .

Проектите от резервния списък , които ще бъдат прехвърлени в основния такъв на проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” са преминали успешно всички процедури по предварителен контрол и са съгласувани по смисъла на чл. 17 от Наредба 26 / 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.) и общата им стойност не надвишава сводния финансов ресурс на основния списък , получен след отпадането на проектите на общини Дулово , Долни дъбник и Божурище и актуализацията на стойностите на останалите проекти , включени в същия основен списък .

На община Божурище е изпратено официално писмо от страна на ПУДООС през Януари 2013 г. с коментари и забележки за отстраняване , касаещи внесеното заявление и работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци , изведено от експлоатация . Липсва адекватна реакция от страна на общината за период от почти година след получаване на писмото със забележки и коментари от страна на ПУДООС и дир. „ УООП „ , които към настоящият момент все още не са отразени от страна на заявителя на проекта.

Депото на община Долни Дъбник към момента е все още действащо и липсва заповед за извеждане от експлоатация. Същото ще бъде закрито след въвеждане в експлоатация на Регионалното депо в Плевен, което в момента се изгражда. Крайният срок за изграждане на клетка 1 на Рекионалното депо е краят на 2014 год. , а след това следва периодът за въвеждане в експлоатация на същата. Оставащия срок за изпълнение на проекта на ПУДООС по ОПОС 2007 – 2013 г. за рекултивация на общински депа до Юни 2015 г. не дава възможност за реализация на проекта за рекултивация на старото общинско депо на община Долни Дъбник , поради което проекта отпада от Основния списък и ще бъде прехвърлен в Резервния списък.

С писмо с вх. № 0800П-120017/18.11.2013г., община Дулово уведомява ПУДООС, че при извършване на ново геодезическо заснемане към настоящия момент реално замърсената площ е значително по голяма от установената при изготвяне на проекта. Средствата необходими за изпълнение на допълнителните дейности възлизат на 150 000,00лв., които общината не може да поеме. Община Дулово информира ПУДООС, че не е в състояние да издаде Разрешение за строеж за обекта и да изпълни проект: „Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци“ към настоящия момент, тъй като е необходимо актуализация на проекта и допълнителни финансови средства. Оставащия срок за изпълнение на проекта на ПУДООС по ОПОС 2007 – 2013 г. за рекултивация на общински депа до Юни 2015 г. не дава възможност за осигуряване на актуализация на проекта и допълнителни финансови средства за реализацията му на община Дулово, поради което проекта отпада от Основния списък и ще бъде прехвърлен в Резервния списък.

По точка десета от дневния ред Г. Симеонова докладва предложение за решение във връзка с изпълнение на обектите по Закона за Държавния бюджет на Р България за 2013 г. , администрирани от ПУДООС.

1. Изп. директор представи доклад  относно проект “Инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ “Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, община Севлиево, област Габрово, включен в списъка за финансиране от ЗДБРБ 2013г.

УС прие проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“ да отпадне от списъка на обектите, включени в предложеното разпределение на трансфера от МОСВ към ПУДООС по Закона за Държавния бюджет на Република България за 2013г.

Мотив: Необходимо технологично време за изготвяне и одобрение на работния проект,  изготвяне на необходимият доклад за оценка на съответствие на проекта, съгласуването му с три общини и отговорното ВиК дружество, както и останалите инстанции (РИОСВ, БД и др.) и стартиране на последваща процедура за избор на изпълнител на проекта, след която може да следва евентуално обжалване. На основание описаното до тук реално изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“ ще бъде възможно най-рано едва през 2015г.

2. Изп. директор докладва за постъпил доклад от гл. секретар на МОСВ за изпълнение на дейността по решение на УС от 27.02.2013г. за отпуснати, чрез дирекция ЕМП за изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на депа за неопасни отпадъци по програма ИСПА , за които липсва осигурено национално съфинансиране ; строителен надзор и авторски контрол на същите проекти . Общо усвоените средства са 5 566 302,77лв. Неусвоена е разлика в размер на 535 686,34лв.

УС реши:  От неусвоената сума в размер на 535 686,43лв. да бъде възстановена на ПУДООС сума в размер на 327 844, 21 лева и същата да остане налична като преходен остатък в бюджета на ПУДООС за 2014 г. Сумата в размер на 207 842,13 лева да бъде прехвърлена на разположение на ЦУ-МОСВ за извършване на разходи за поддържане на Националата система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост . През 2014г. при поискване от страна на Управляващия орган на Кохезионния Фонд/ Регламент 1164 / 94  за продължаване на изпълнените на проектите , възстановената сума в размер на 327 844, 21 лева да бъде отново предоставена за дофинансиране изпълнението на вече стартираните проекти за изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на депа за неопасни отпадъци по програма ИСПА , за които липсва осигурено национално съфинансиране.

Мотив: Изпълнението на проектите е планирано да продължи и през 2014г. и е необходимо условие за крайното финанлизиране на приключен финансов меморандум на програма ИСПА на стойност над 200 млн. лева.

3. Изп. директор представи информация относно задържани средства от страна на Министерството на финансите по ЗДБРБ за 2009г. в размер на 10 % от стойността на проект: „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“ от О.Т.78 през О.Т.113 до О.Т.133 и през О.Т.132 до О.Т.131, по ул. „Стара планина“, по ул. „Георги Димитров“ от О.Т.82 през О.Т.78 до О.Т.73 и по ул. „Поройна“ през О.Т.98 до О.Т.131, по ул. „Ал. Стамболийски“ от О.Т.112 през О.Т. 11 до О.Т.120, по ул. „Смирненски“ от О.Т.78 през О.Т.99 до О.Т.146, по ул. „С. Румянцев“ от О.Т.86 до О.Т. 99 по ул. „Д. Благоев“ от ул. „Р. Даскалов“ до ул. „Поройна“ в О.Т.98, по ул. „Смирненски“ от О.Т.146 през О.Т.127 до О.Т.132, по ул. „Грезнишки“ от ул. „Р. Даскалов“ до ул. „Поройна“ в О.Т. 128, по ул. „Хр. Ботев“ от О.Т.112 до О.Т.125 на с. Търнава, община Бяла Слатина“ , включен в списъка на Приложение 7 към ЗДБРБ 2009 г. , които все още са дължими от страна на общината към изпълнителя на обекта и които община Бяла Слатина желае да получи от ПУДООС .

УС прие следното решение: Отложи обсъждането на молбата на община Бяла Слатина за следващо заседание. Възложи на Изп. директор да изготви писмено запитване до Министерството на финансите  за възможностите за увеличаване на разходния лимит на ПУДООС за сметка на средствата, налични в ПУДООС като преходен остатък от минали бюджетни години, които да могат да бъдат разходвани  през 2014г., с цел поемане на такъв вид разходи.

Мотиви: Касае се разходи извършени в минал период. Натоварването да планувания бюджет на ПУДООС с такъв вид разходи ще доведе до ограничаване на финасирането по приетите приоритети на ПУДООС. Следва да се потърси възможност за разходване на средства от натрупания в бюджета на ПУДООС преходен остатък от минали години .

По точка единадесет „Разни“от дневния ред докладва Г. Симеонова.

УС направи обсъждане по всяко от предложенията.

По т. единадесет УС взе следните решения:

1. Доклад от Изп. директор относно изискванията да се прилагат заверени от дипломиран експерт счетоводител годишни счетоводни отчети към документацията на ПУДООС.

УС прие: Годишният финансов отчет на ПУДООС за 2013г.  да бъде заверен от Българска Финансова Одиторска Компания ООД с регистриран одитор Зоя Петрова, като се сключи договор на стойност до 8 500 лв./осем хиляди и петстотин лв./. Плащането да се извърши през 2014г. и средствата да бъдат включени в параграф „Външни услуги” в административните разходи за 2014г.

Мотиви: При участие от страна на ПУДООС в обществени поръчки по смисъла на ЗОП е необходимо на годишния счетоводен отчет за 2013г. да бъде извършена одиторска проверка и заверка от дипломиран , независим експерт счетоводител.

2. Доклад от Изп. директор относно извършване на корекции на плана за 2013г. След анализ на отчетените разходи към 30.11.2013г. са направени промени в параграфите и подпараграфите с цел по-добра годишна отчетност на разходите на ПУДООС и по указания на одиторите от Сметна палата във връзка с извършения текущ контрол на периодичните отчети през 2013г.

УС прие предложението за корекции в рамките на плануваните средства, заложени за 2013г.

Мотиви: Направените промени в параграфите и подпараграфите са с цел по добрата годишна отчетност на разходите на ПУДООС и по указания на одиторите от Сметна палата, във връзка с извършения текущ контрол на периодичните отчети през 2013г..

3.РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА ИНСИНЕРАТОРА на МОСВ

3.1. УС на ПУДООС одобри отпускането на сума в размер до 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева с включено ДДС за доставка на прахообразен реагент (химически активна хидратна вар) за нуждите на инсинератора.

Мотиви: Прилагания реагент служи за газоочистката на инсталацията и с него се постига неутрализиране на наличните в отпадните газове опасни вещества, контролирани от мониторинговата система на инсинератора съгласно нормативните изисквания на МОСВ, ИАОС, РИОСВ и европейските стандарти. На база на натрупания опит са необходими около 90 тона реагент годишно. Без необходимия реагент е невъзможна експлоатацията на съоръженията за газоочистка. Реагента е съгласуван с доставчика на съоръженията и се използва успешно повече от 10 години.

3.2. УС на ПУДООС одобри отпускането на сума в размер до 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева с включено ДДС за доставка на работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на инсинератора.

Мотиви: На база на гореизложеното, Правилника за устройството и дейността на ПУДООС, чл.6 и чл.7 от Наредба за безплатно работно и униформено облекло (ПМС №10/20.01.2011г.), предлагаме да бъде сключен договор с фирма „Буколконсулт“ за период от две години като неразделна част от договора бъде приложената спецификация за артикулите и необходимите количества. Общата стойност на договора е в размер до 20 000,- лева без ДДС или 24 000,- лева с включено ДДС.

3.3. Изп. Директор представи на вниманието на УС доклад  за необходимост от промяна в щатното разписание на дирекция НСД на ПУДООС .

УС прие увеличение на щата на дирекция „НСД“ с 1 бр./ пом. шофьор/.

Мотиви: Повишаване на натовареността на Инсинератора за изгаряне на болнични отпадъци , обслужван от дирекция „Нефинансови сптопански дейности „ на ПУДООС  и изпълнениета на изискванията на ADR за превоз на опасни отпадъци .

4. Доклад от Изп. директор относно необходимост от закупуване на зимни гуми за новозакупен автомобил с висока проходимост марка „ХЮНДАЙ“, модел „САНТА ФЕ.

УС прие на основание чл. 26, т. 4 от Правилника за устройство и дейността на ПУДООС да бъдат отпуснати средства в размер до 3 312 лв.  за закупуване на зимни гуми и джанти .

Мотиви: Автомобил с висока проходимост марка „ХЮНДАЙ“, модел „САНТА ФЕ“, с технически параметри 2,2 CRDi 6AT е закупен с летни гуми по договор № 9310/14.11.2013г. с фирма доставчик , подписан след  проведена обществена поръчка смисъла на Глава „ Осем а „ от Закона за обществените поръчки. При настъпване на зимния сезон е необходимо да бъдат закупени зимни гуми за по-добра сигурност при изпълнение на служебните задължения и изпълнение на изискванията на Закона за движение по пътищата.

5. Зам. Министър Ч. Георгиев докладва за постъпили запитвания от общини Петрич и Оряхово относно възможностите за финансиране на изграждане на нови клетки на изградените с държавни средства и вече действащи регионални депа за битови отпадъци в съответните общини.

УС прие: Отлага обсъждането за следващо заседание, след изготвяне и представянето на вниманието на УС на анализ от страна на ресорният зам.министър на МОСВ и Дирекция УООП на действащите регионални депа за битови отпадъци на територията на цялата страна относно наличният им капацитет, степен на запълване и изпълнение на заложените в европейските директиви и българското законодателство ( ЗУО ) изисквания за експлоатация на същите.

Мотиви: Национална програма за управление на отпадъците регионализира депата за твърди битови отпадъци. Необходим е анализ от страна на ресорният зам.министър на МОСВ и Дирекция УООП на действащите регионални депа за битови отпадъци на територията на цялата страна относно наличният им капацитет, степен на запълване и изпълнение на заложените в европейските директиви и българското законодателство                   (ЗУО) изисквания за експлоатация на същите , който да послужи за база на УС на ПУДООС при вземане на решенията относно възможностите за финансиране на изграждане на нови клетки на изградените с държавни средства и вече действащи регионални депа за битови отпадъци в съответните общини.

6. Зам. Министър Ч. Георгиев предложи и УС възложи подготвяне на информация по Българо Швейцарска програма за сътрудничество от страна на Изп. Директор на ПУДООС за следващо заседание.

Г. Симеонова направи кратко устно разяснение относно степента на изпълнение; както и проблеми при изпълнението при БШПС.

7. Изп. директор докладва информация във връзка с постъпило писмо от кмета на община Сандански с ново искане за финансиране на обект “Канализация на с.Ново Делчево, община Сандански“.

УС потвърди решението от заседанието, проведено на 25.10.2013г., за което общината е уведомена с писмо на ПУДООС изх. № КАН-501552 от 14.11.2013г., както следва:

7.1. Община Сандански да възстанови на ПУДООС двойно финансираната сума в размер на 78 827,37лв. с ДДС;

7.2.Общината да представи доказателства, че цялата получена сума от ПУДООС до настоящия момент е преведена по сметка на изпълнителя или да бъде сезирана АДФИ за извършване на проверка относно целевото изразходване на средствата от ПУДООС платени на община Сандански по четирите приключени договора за финансиране;

7.3.След възстановяване на двойно финансираната сума и представяне на доказателства по т. 7.2, общината да бъде уведомена от страна на ПУДООС за възможността за внасяне на актуализирано заявление по образеца на ПУДООС на стойност - необходимата сума за дофинансиране на обекта (с включен ДДС), окомплектовано с всички необходими документи съгласно правилата на ПУДООС.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на УС закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ   НА   П У Д О О С:

(Министър И. Михайлова)

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1.                                    				2.

(Ч. Георгиев)				    	(В. Григорова)

3.                                    	 			4.

(С. Митева-Висоцка )	            		(Д. Иванов)

5.

(Г. Симеонова)