МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

#### П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 5 от 26.11.2015 г.

за решение на УС на ПУДООС в оперативен порядък

Днес, 26.11.2015 г. на основание чл. 12 , ал.1 , т. 2 и 4  от Правилника за устройството и дейността на ПУДООС (приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г.), Управителният съвет на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  в оперативен порядък  взе следните решения:

Р Е Ш Е Н И Я:

I: Управителният съвет на ПУДООС взе решение средствата в размер до 39 812 324, 66 лв., включващи налични средства в размер до 29 336 965.46 лв.  по бюджета на ПУДООС и средствата в размер до 10 475 359,20 лв. по неподписани договори за рекултивация, да бъдат предоставени от бюджета на ПУДООС, като допълнителен трансфер на Министерство на околната среда и водите през 2015 г. за изпълнение на задълженията на МОСВ към Националния фонд (НФ), респективно към Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.

Общини Ловеч, Банско, Балчик, Нови Пазар и Брезово да бъдат изключени от основен списък  по проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” одобрен от УС на ПУДООС с решение по т. 4 от протокол от 26.02.2015г. във връзка с финансирането по ОПОС 2007-2013г., поради обстоятелството, че дейностите по проектите им не могат да бъдат изпълнени и разплатени в срок до 31.12.2015 г. съгласно допълнително споразумение № 2 от 09.11.2015 г. към договор за БФП № DIR - 51222031-С001.

Мотиви: Наближаващият краен срок за допустимост на разходите по ОПОС – 31.12.2015 г. (съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999) поставя под въпрос успешното приключване на изпълняваните към момента проекти. Неизпълнението на последните ще доведе до неизпълнение на определените в ОПОС цели и индикатори.

Утвърденият бюджет на МОСВ съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. не може да покрие задълженията към Национален фонд при Министерство на финансите, както и да осигури цялостното финансиране на проектите, по които МОСВ и неговите ВРБК са бенефициенти.

Чрез използването на част от постъпленията по бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), формирани въз основа на нормативни актове в областта на екологичното законодателство, ще бъде осигурен финансов ресурс за покриване на задълженията и за успешно финализиране на изпълняваните проекти.

Проектите за рекултивация на старите общински сметища, които не отговарят на нормативните изисквания на общини Ловеч, Банско, Балчик, Нови Пазар и Брезово, не могат да бъдат изпълнени в срок до 31.12.2015 г. съгласно изискванията на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

II: УС на ПУДООС взе решение да отмени взетото решение на 26.02.2015 г. от УС в т. 3, а именно сумата в размер на 8 165 352 лв. за сключване на нови договори за строителство, строителен надзор, инвеститорски надзор и авторски надзор за оставащите 6 рискови сметища по бивша ИСПА да бъде предоставена чрез трансфер на Министерството на околната среда и водите от трансфера по Закона за Държавния бюджет на Р. България за 2015г.

УС взе решение сумата в размер на 8 165 352 лв. да бъде предоставена чрез трансфер на Министерството на околната среда и водите от трансфера по Закона за Държавния бюджет на Р. България за 2015г. за дейностите посочени в Приложение 1.

Мотиви: Разходите по бюджета на  МОСВ за 2015 г. са ограничени и недостатъчни за изпълнение на планираните задачи, произтичащи от разпоредбите на нормативната уредба в областта на околната среда. Част от задачите, за които на МОСВ са гласувани средства през 2015 г. по Решения на УС на ПУДООС няма да бъдат завършени в рамките на текущата година и средствата няма да бъдат усвоени в пълен размер през 2015 г., същите са гласувани от УС чрез трансфера от Министерство на околната среда и водите от трансфера по чл.1, ал.2, ІІІ. т. 1.9 от Закона за Държавния бюджет на Р. България за 2015г.

III. УС на ПУДООС принципно не възразява МОСВ да направи предложение за промяна по бюджета си и неусвоените към 12.12.2015 г. средства по всички предоставени трансфери от ПУДООС към МОСВ за текущата година,  да бъдат използвани за изпълнение на задължения към УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2015 г.

УС препоръча на следващо заседание на УС на ПУДООС да бъде предоставена  информацията за усвоени от МОСВ средства към 31.12.2015 г. по всички предоставени трансфери от ПУДООС за 2015 г.

Мотиви: Разходите по бюджета на МОСВ за 2015 г. са ограничени и недостатъчни за изпълнение на планираните задачи, произтичащи от разпоредбите на нормативната уредба в областта на околната среда. Част от задачите, за които МОСВ е получило средства през 2015 г. по Решения на УС на ПУДООС няма да бъдат завършени в рамките на текущата година и средствата няма да бъдат усвоени в пълен размер през 2015, което налага дофинансирането от ПУДООС на сключените договори през 2016 г.,  а част  от гласуваните от УС средства са чрез трансфера от Министерство на околната среда и водите от трансфера по чл.1, ал.2, ІІІ. т. 1.9 от Закона за Държавния бюджет на Р. България за 2015 г.

IV. УС одобрява ПУДООС да преведе на МОСВ средствата в размер на 176 849.29 лв. за възстановяване на направените разходи от МОСВ, включващи разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, мобилни телефони и разходи за заплати на Дирекция «ПИК», отдел «Международни преговори и адаптация» за периода 01.04.2014 г. – 30.09.2015 г.

Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1 и 2 от Закон за ограничаване изменението на климата /ЗОИК/ тръжният продавач по чл. 54 от ЗОИК превежда всички приходи от средства от тръжни продажби на квоти по раздел VII от ЗОИК по бюджета на  ПУДООС и административните разходи на тръжния продавач по чл. 54 от ЗОИК се възстановяват от ПУДООС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  Н А  УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ   НА   П У Д О О С:

(Министър Ивелина Василева)

ЧЛЕНОВЕ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ:

1.                                    				2.

(Кр. Живков)				    	(В. Григорова)

3.                                    	 			4.

(Г. Йорданов)	            			(Д. Каменова)

5.                                    	 			6.

(Ил. Павлова)					(Р. Георгиева)